市农业农村局2025年信息系统政务云租赁项目基础服务（第一包）-- 政务云运维月报

北京金山云网络技术有限公司

2025年11月

目录

一、 总体情况	3

二、 本月技术支撑统计	3

三、 业务系统资源使用情况统计（CPU、内存、存储）	3

四、 物理机台账	5

五、 政务云基础资源台账	6

六、 计算服务	20

1． CPU使用率详情	20

2． 内存使用率详情	33

七、 存储服务	47

1． 磁盘使用率详情	47

2． 本地备份和静态存储服务	58

八、 网络服务	67

1． 互联网链路带宽	67

2． 互联网IP地址租用服务	68

3． 网络负载均衡服务	71

4． 远程接入服务	73

5． WAF防护服务	79

九、 云主机深度监控服务	80

1． 7*24小时云主机深度监控服务	80

- 总体情况

2025年11月，市农业农村局2025年信息系统政务云租赁项目基础服务（第一包）共有8个业务系统在北京市级政务云金山云平台（以下简称“金山云”）运行,共9台物理机；171台云主机，1727颗CPU，5416GB内存，2712860GB存储（包含100662GB普通性能存储、170624GB高性能存储）。

金山云驻场1名工程师提供政务云日常服务支持工作,严格按照工作制度流程，积极配合各业务系统开展日常工作，提供政务云服务技术支持，有效保障各业务系统稳定运行,累计收到派工55件。

11月云效率高于全市“云效率”平均水平，部门系统服务情况100%，政务云各项工作正常有序开展，政务云上8个系统运行良好，各业务系统整体运行平稳，未发生安全事件。

- 本月技术支撑统计

| 序号 | 工作类型 | 工单数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需求处理 | 55 |

本月未发生业务系统中断事件和安全事件,具体工单处理详情见日常工单记录。

- 业务系统资源使用情况统计（CPU、内存、存储）

| CPU使用率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业务系统名称 | 主机数量 | CPU总量 | 使用率（%） |
| 1 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 33 | 272 | 17.21 |
| 2 | 北京市农业农村综合管理平台 | 118 | 1265 | 17.12 |
| 3 | 北京市农村金融与风险管理信息平台 | 3 | 24 | 18.20 |
| 4 | 财务集中核算网上报销系统 | 2 | 40 | 7.69 |
| 5 | 北京市农业宣传管理信息系统 | 2 | 6 | 13.03 |
| 6 | 北京三农舆情监测系统 | 2 | 4 | 41.94 |
| 7 | 北京玉米品种试验数据管理平台 | 2 | 16 | 7.31 |
| 8 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 9 | 100 | 27.01 |

| 内存使用率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业务系统名称 | 主机数量 | 内存总量 | 使用率（%） |
| 1 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 33 | 864 | 33.19 |
| 2 | 北京市农业农村综合管理平台 | 118 | 4116 | 42.90 |
| 3 | 北京市农村金融与风险管理信息平台 | 3 | 64 | 43.04 |
| 4 | 财务集中核算网上报销系统 | 2 | 80 | 25.18 |
| 5 | 北京市农业宣传管理信息系统 | 2 | 12 | 52.06 |
| 6 | 北京三农舆情监测系统 | 2 | 16 | 22.17 |
| 7 | 北京玉米品种试验数据管理平台 | 2 | 64 | 55.29 |
| 8 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 9 | 200 | 32.99 |

| 存储使用率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业务系统名称 | 主机数量 | 存储总量 | 使用率（%） |
| 1 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 33 | 27478 | 33.43 |
| 2 | 北京市农业农村综合管理平台 | 118 | 226692 | 28.59 |
| 3 | 北京市农村金融与风险管理信息平台 | 3 | 1270 | 46.89 |
| 4 | 财务集中核算网上报销系统 | 2 | 5250 | 24.21 |
| 5 | 北京市农业宣传管理信息系统 | 2 | 1800 | 13.82 |
| 6 | 北京三农舆情监测系统 | 2 | 1000 | 5.08 |
| 7 | 北京玉米品种试验数据管理平台 | 2 | 1200 | 20.01 |
| 8 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 9 | 6596 | 55.67 |

- 物理机台账

合同要求：x86物理服务器配置1: 2 路12核（主频≥2.0Ghz），64G内存，2块600G SAS硬盘，2个HBA卡，2个万兆端口，x86物理服务器配置3: 8路16核（主频≥2.0Ghz)，256G内存，2 块600G SAS 硬盘，2 个HBA卡，2个万兆端口；GPU显存不低于12G，最大单精度浮点计算能力不低于5TFLOPS，GPU显存不低于16G，最大单精度浮点计算能力不低于7TFLOPS，最大双精度浮点计算能力0.2TFLOPS；32GB内存条，硬盘配置1-480GB SSD，硬盘配置3-4TB SATA；共提供9台物理机。

- 实现方式：通过提供物理机方式实现物理机交付

- 物理机配置信息如下：

| 序号 | 名称 | 物理机ILO_IP | cpu配置 | 内存配置（GB） | 磁盘配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据节点2 | 192.168.170.34 | 1: 2 路12核 | 64 | 2块600G SAS硬盘 | 2个HBA卡， 2个万兆端口， 32GB内存条， GPU显存不低于12G，最大单精度浮点计算能力不低于5TFLOPS，硬盘配置1-480GB SSD，硬盘配置3-4TB SATA |
| 2 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-控制节点3 | 192.168.170.32 | 1: 2 路12核 | 64 | 2块600G SAS硬盘 |  |
| 3 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-控制节点2 | 192.168.170.31 | 1: 2 路12核 | 64 | 2块600G SAS硬盘 |  |
| 4 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据节点3 | 192.168.170.35 | 1: 2 路12核 | 64 | 2块600G SAS硬盘 |  |
| 5 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据节点1 | 192.168.170.33 | 1: 2 路12核 | 64 | 2块600G SAS硬盘 |  |
| 6 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-控制节点1 | 192.168.170.30 | 1: 2 路12核 | 64 | 2块600G SAS硬盘 |  |
| 7 | (生猪)建设项目图形图像计算服务器1 | 192.168.136.137 | 1: 2 路12核 | 64 | 2块600G SAS硬盘 |  |
| 8 | (生猪)建设项目图形图像计算服务器2 | 192.168.136.138 | 1: 2 路12核 | 64 | 2块600G SAS硬盘 |  |
| 9 | 北京市农业农村局-综合管理平台-市场流通价格预测预警 | 192.169.4.226 | 3: 8路16核 | 256 | 2 块600G SAS 硬盘 | GPU显存不低于16G，最大单精度浮点计算能力不低于7TFLOPS，最大双精度浮点计算能力0.2TFLOPS |

- 政务云基础资源台账

合同要求：提供12个月1368颗CPU服务；提供12个月4024GB内存服务；提供12个月 250234GB存储服务（包含 103036GB普通性能存储、147198GB高性能存储）。

实现方式：通过云服务器方式开通云主机资源，分配cpu、内存及存储资源。

下表为本月云资源列表，cpu、内存、存储资源分配情况：

| 序号 | 业务系统 | 名称 | 浮动IP | cpu（颗） | 内存(GB) | 普通性能存储（GB） | 高性能存储（GB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-乡村振兴大数据-系统测试 | 192.169.202.241 | 2 | 4 | 1100 | 0 |
| 2 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-系统测试 | 192.169.202.188 | 16 | 64 | 4200 | 0 |
| 3 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-管控服务器1 | 192.169.203.184 | 4 | 16 | 500 | 540 |
| 4 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-管控服务器3 | 192.169.202.61 | 4 | 16 | 500 | 40 |
| 5 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-管控服务器2 | 192.169.203.46 | 4 | 16 | 500 | 40 |
| 6 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据治理服务应用服务器1 | 192.169.202.42 | 8 | 32 | 500 | 40 |
| 7 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据治理服务应用服务器2 | 192.169.203.4 | 8 | 32 | 500 | 40 |
| 8 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据治理服务应用服务器4 | 192.169.203.52 | 8 | 32 | 500 | 40 |
| 9 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据治理服务应用服务器3 | 192.169.203.51 | 8 | 32 | 500 | 40 |
| 10 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据服务链应用服务器1 | 192.169.203.60 | 8 | 32 | 500 | 40 |
| 11 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据服务链应用服务器2 | 192.169.203.242 | 8 | 32 | 500 | 40 |
| 12 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据服务链应用服务器3 | 192.169.203.244 | 4 | 32 | 500 | 40 |
| 13 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据服务链应用服务器4 | 192.169.203.200 | 8 | 32 | 500 | 40 |
| 14 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据集成服务应用服务器 | 192.169.203.159 | 16 | 64 | 500 | 40 |
| 15 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-大数据测试linux | 192.169.203.220 | 2 | 8 | 0 | 2100 |
| 16 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-大数据领导驾驶舱 | 192.169.204.139 | 16 | 32 | 400 | 0 |
| 17 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台--GIS服务 | 192.169.204.229 | 4 | 16 | 1024 | 500 |
| 18 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局-密码资源池租户系统 | 192.169.205.230 | 8 | 16 | 550 | 0 |
| 19 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局-乡村振兴大数据平台-增量数据前置机 | 192.169.207.207 | 2 | 8 | 1224 | 0 |
| 20 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局-北京市乡村振兴大数据平台-对接市大数据平台前置机 | 192.169.203.143 | 8 | 16 | 0 | 600 |
| 21 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器03_数据集成 | 192.169.204.155 | 8 | 32 | 600 | 0 |
| 22 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器01_数据集成 | 192.169.205.193 | 8 | 32 | 600 | 0 |
| 23 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器02_数据集成 | 192.169.201.210 | 8 | 32 | 600 | 0 |
| 24 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器04_数据集成 | 192.169.200.167 | 8 | 32 | 600 | 0 |
| 25 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器05_数据集成 | 192.169.201.40 | 8 | 32 | 600 | 0 |
| 26 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-app-02 | 192.169.203.150 | 8 | 16 | 0 | 600 |
| 27 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-bigdata-02 | 192.169.203.227 | 16 | 32 | 0 | 1100 |
| 28 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-app-01 | 192.169.200.235 | 8 | 16 | 0 | 600 |
| 29 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-bigdata-01 | 192.169.204.151 | 16 | 32 | 0 | 1100 |
| 30 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-bigdata-03 | 192.169.203.223 | 16 | 32 | 0 | 1100 |
| 31 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-mysqld-01 | 192.169.204.204 | 16 | 32 | 0 | 1100 |
| 32 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-Nginx-01 | 192.169.244.145 | 2 | 4 | 0 | 100 |
| 33 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-windows堡垒机 | 192.169.204.192 | 4 | 8 | 0 | 100 |
| 34 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目应用服务器-1 | 192.169.235.157 | 8 | 32 | 150 | 0 |
| 35 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目应用服务器-2 | 192.169.235.210 | 8 | 32 | 150 | 0 |
| 36 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目应用服务器-3 | 192.169.235.181 | 16 | 64 | 150 | 0 |
| 37 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目区块链服务器-1 | 192.169.235.203 | 8 | 32 | 3050 | 0 |
| 38 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目区块链服务器-2 | 192.169.235.193 | 8 | 32 | 3050 | 0 |
| 39 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目区块链服务器-3 | 192.169.235.209 | 4 | 8 | 3050 | 0 |
| 40 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目区块链服务器-4 | 192.169.235.224 | 8 | 32 | 3050 | 0 |
| 41 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目数据库服务器-1 | 192.169.235.226 | 8 | 16 | 350 | 0 |
| 42 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目数据库服务器-2 | 192.169.235.254 | 8 | 16 | 350 | 0 |
| 43 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-市场行情综合管理系统数据库服务器 | 192.169.200.177 | 4 | 16 | 550 | 0 |
| 44 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-市场行情综合管理系统应用服务器 | 192.169.200.88 | 2 | 4 | 550 | 0 |
| 45 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-支撑平台&科技系统-功能测试 | 192.169.4.149 | 4 | 16 | 300 | 0 |
| 46 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-综合执法-功能测试 | 192.169.4.187 | 8 | 32 | 600 | 0 |
| 47 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-空间服务-政务外网GIS服务 | 192.169.206.124 | 4 | 16 | 300 | 0 |
| 48 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农产品质量安全-功能测试 | 192.169.4.134 | 4 | 16 | 400 | 0 |
| 49 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农机装备-功能测试 | 192.169.4.189 | 4 | 32 | 400 | 0 |
| 50 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-功能测试 | 192.169.4.133 | 16 | 64 | 600 | 0 |
| 51 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-生产环境数据库 | 192.169.4.157 | 4 | 16 | 3172 | 0 |
| 52 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数字农田-功能测试 | 192.169.4.220 | 4 | 16 | 400 | 0 |
| 53 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数字农田-政务外网应用服务 | 192.169.207.15 | 4 | 16 | 400 | 0 |
| 54 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数字京村-功能测试 | 192.169.4.142 | 8 | 64 | 0 | 1224 |
| 55 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-综合执法-与司法局对接服务 | 192.169.205.242 | 8 | 16 | 600 | 0 |
| 56 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数字农田-政务外网调试服务器 | 192.169.207.254 | 4 | 16 | 400 | 0 |
| 57 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-执法检疫-应用服务2 | 192.169.4.190 | 8 | 32 | 600 | 0 |
| 58 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-执法检疫-应用服务1 | 192.169.4.238 | 8 | 32 | 2648 | 0 |
| 59 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-综合执法-电子签章网关 | 192.169.200.128 | 4 | 8 | 0 | 700 |
| 60 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-应用服务1 | 192.169.4.224 | 16 | 64 | 0 | 1224 |
| 61 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-应用服务1 | 192.169.4.210 | 16 | 128 | 0 | 1424 |
| 62 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农产品质量安全-应用服务1 | 192.169.4.234 | 8 | 16 | 0 | 1224 |
| 63 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数字农田&农机装备-应用服务1 | 192.169.4.250 | 16 | 128 | 0 | 3272 |
| 64 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农产品质量安全-应用服务2 | 192.169.4.201 | 8 | 16 | 0 | 1224 |
| 65 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数字农田&农机装备-应用服务2 | 192.169.4.218 | 16 | 128 | 0 | 3272 |
| 66 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-空间服务-互联网GIS服务 | 192.169.4.129 | 8 | 16 | 0 | 1224 |
| 67 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数据库备份服务 | 192.169.4.231 | 8 | 16 | 0 | 2248 |
| 68 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-综合执法-应用服务2 | 192.169.4.186 | 8 | 32 | 0 | 1224 |
| 69 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-综合执法-应用服务1 | 192.169.4.184 | 8 | 32 | 0 | 1224 |
| 70 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经&计财&综合执法&农安-数据库2 | 192.169.4.152 | 16 | 64 | 0 | 1224 |
| 71 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经&计财&综合执法&农安-数据库1 | 192.169.4.232 | 16 | 64 | 0 | 1224 |
| 72 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-应用支撑&空间服务&科技&贷款贴息-数据库2 | 192.169.4.246 | 64 | 128 | 0 | 1224 |
| 73 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-应用支撑&空间服务&科技&贷款贴息-数据库1 | 192.169.4.166 | 64 | 128 | 0 | 1224 |
| 74 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-内部管理 | 192.169.4.179 | 4 | 32 | 1200 | 0 |
| 75 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台--乡村振兴大数据数据对接 | 192.169.4.175 | 2 | 8 | 700 | 0 |
| 76 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农机装备&数字农田-数据库2 | 192.169.4.215 | 4 | 16 | 0 | 1224 |
| 77 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农机装备&数字农田-数据库1 | 192.169.4.233 | 4 | 16 | 0 | 1224 |
| 78 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农村资源资产-应用服务2 | 192.169.4.147 | 8 | 16 | 400 | 0 |
| 79 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农村资源资产-应用服务1 | 192.169.4.254 | 8 | 16 | 400 | 0 |
| 80 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-贷款贴息-应用服务 | 192.169.4.168 | 8 | 16 | 400 | 0 |
| 81 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农村资源资产-文件服务 | 192.169.4.148 | 8 | 16 | 8100 | 0 |
| 82 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农村资源资产-数据库 | 192.169.4.252 | 8 | 32 | 0 | 1400 |
| 83 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-执法检疫-数据库1 | 192.169.4.251 | 16 | 64 | 0 | 3272 |
| 84 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-执法检疫-数据库2 | 192.169.4.242 | 16 | 64 | 0 | 3272 |
| 85 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农产品质量安全-合格证&追溯数据库 | 192.169.4.178 | 8 | 16 | 0 | 700 |
| 86 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农产品质量安全-合格证&追溯服务 | 192.169.4.230 | 8 | 32 | 0 | 700 |
| 87 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-应用服务3 | 192.169.4.208 | 16 | 32 | 0 | 1224 |
| 88 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-应用服务4 | 192.169.4.181 | 8 | 32 | 0 | 6344 |
| 89 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-应用服务6 | 192.169.4.209 | 16 | 32 | 0 | 1224 |
| 90 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-应用服务5 | 192.169.4.143 | 16 | 32 | 0 | 1224 |
| 91 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-计财系统-应用服务1 | 192.169.4.155 | 16 | 64 | 0 | 700 |
| 92 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经&计财系统-政务外网数据库 | 192.169.205.63 | 16 | 32 | 0 | 15440 |
| 93 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-计财系统-应用服务2 | 192.169.4.249 | 16 | 32 | 0 | 700 |
| 94 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-原种植业系统-数据库 | 192.169.4.193 | 8 | 64 | 2248 | 0 |
| 95 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-执法检疫-前置机 | 192.169.4.141 | 8 | 16 | 0 | 500 |
| 96 | 北京市农业农村综合管理平台 | 市场行情综合管理系统-政务外网前置机 | 192.169.206.2 | 1 | 4 | 0 | 300 |
| 97 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-种植业-物联网中台服务器 | 192.169.4.239 | 4 | 16 | 0 | 250 |
| 98 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-种植业-物联网中台图片服务器 | 192.169.4.197 | 2 | 4 | 2048 | 50 |
| 99 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种植业-应用服务1 | 192.169.4.229 | 8 | 64 | 32000 | 200 |
| 100 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种植业-应用服务2 | 192.169.4.212 | 8 | 64 | 0 | 200 |
| 101 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-种植业-补贴数据财政对接 | 192.169.204.243 | 4 | 8 | 150 | 0 |
| 102 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-行政审批&应急-政务外网应用服务 | 192.169.202.234 | 4 | 16 | 0 | 300 |
| 103 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-村镇生态&社会事业&人才&乡村治理&产业发展-功能测试 | 192.169.4.140 | 8 | 16 | 0 | 600 |
| 104 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-功能测试 | 192.169.4.180 | 8 | 32 | 0 | 600 |
| 105 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-功能测试 | 192.169.4.248 | 8 | 16 | 0 | 600 |
| 106 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-市场流通-功能测试 | 192.169.4.228 | 8 | 32 | 0 | 600 |
| 107 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-行政审批&应急系统-功能测试 | 192.169.4.182 | 16 | 64 | 0 | 600 |
| 108 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-政务云监管 | 192.169.204.183 | 16 | 64 | 1000 | 0 |
| 109 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-农部数据报送前置机 | 192.169.4.146 | 2 | 8 | 400 | 0 |
| 110 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-蛋鸡应用服务 | 192.169.4.136 | 4 | 16 | 0 | 5100 |
| 111 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-蛋鸡数据库 | 192.169.4.216 | 4 | 16 | 0 | 5100 |
| 112 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-应用支撑-应用服务2 | 192.169.4.137 | 8 | 64 | 0 | 1224 |
| 113 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-应用支撑-应用服务1 | 192.169.4.223 | 8 | 64 | 0 | 1224 |
| 114 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-生态建设-政务外网矢量应用 | 192.169.203.177 | 16 | 32 | 0 | 1124 |
| 115 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-应用服务1 | 192.169.4.192 | 16 | 32 | 0 | 2148 |
| 116 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-应用服务2 | 192.169.4.167 | 16 | 32 | 0 | 2148 |
| 117 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-应用服务2 | 192.169.4.177 | 16 | 32 | 0 | 2148 |
| 118 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-应用服1 | 192.169.4.247 | 16 | 32 | 0 | 2148 |
| 119 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-数据库2 | 192.169.4.132 | 16 | 32 | 0 | 2148 |
| 120 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-数据库1 | 192.169.4.207 | 16 | 32 | 0 | 2148 |
| 121 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-行政审批&应急-应用服务1 | 192.169.4.165 | 16 | 64 | 0 | 2148 |
| 122 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-行政审批&应急-应用服务2 | 192.169.4.219 | 16 | 64 | 0 | 2148 |
| 123 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-市场流通-应用服务1 | 192.169.4.205 | 16 | 32 | 0 | 2148 |
| 124 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-市场流通-应用服务2 | 192.169.4.131 | 16 | 32 | 0 | 2148 |
| 125 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-村镇建设&生态建设&农村社会事业&人才工作&乡村治理&产业发展-应用服务2 | 192.169.4.211 | 16 | 32 | 0 | 2148 |
| 126 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-村镇建设&生态建设&农村社会事业&人才工作&乡村治理&产业发展-应用服务1 | 192.169.4.240 | 16 | 32 | 0 | 2148 |
| 127 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-市场流通-数据库1 | 192.169.4.173 | 16 | 64 | 0 | 4196 |
| 128 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台)-村镇建设&生态建设&农村社会事业&人才工作&乡村治理&产业发展-数据库2 | 192.169.4.188 | 16 | 32 | 0 | 4196 |
| 129 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-村镇建设&生态建设&农村社会事业&人才工作&乡村治理&产业发展-数据库1 | 192.169.4.244 | 16 | 32 | 0 | 4196 |
| 130 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-数据库2 | 192.169.4.253 | 16 | 32 | 0 | 4196 |
| 131 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-行政审批&应急-数据库2 | 192.169.4.171 | 8 | 32 | 0 | 4196 |
| 132 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-市场流通-数据库2 | 192.169.4.183 | 16 | 64 | 0 | 4196 |
| 133 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-行政审批&应急-数据库1 | 192.169.4.222 | 8 | 32 | 0 | 4196 |
| 134 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-数据库1 | 192.169.4.145 | 16 | 32 | 0 | 4196 |
| 135 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-东西部协作-应用服务器1 | 192.169.4.156 | 4 | 16 | 0 | 600 |
| 136 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市农业农村局-综合管理平台-市场流通价格预测预警 | 192.169.4.226 | 32 | 64 | 0 | 600 |
| 137 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-源代码管理服务器 | 192.169.4.200 | 4 | 16 | 0 | 1224 |
| 138 | 北京市农业农村综合管理平台 | 市场行情综合管理系统-微信公众号-1 | 192.169.244.158 | 4 | 8 | 0 | 600 |
| 139 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-执法检疫-运维服务-1 | 192.169.4.199 | 4 | 16 | 200 | 60 |
| 140 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-文件服务 | 192.169.4.203 | 8 | 32 | 1000 | 100 |
| 141 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-应用服务2 | 192.169.4.236 | 8 | 32 | 0 | 300 |
| 142 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-数据库2 | 192.169.4.195 | 16 | 32 | 0 | 600 |
| 143 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-应用服务1 | 192.169.4.139 | 8 | 32 | 0 | 300 |
| 144 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-数据库1 | 192.169.4.160 | 16 | 32 | 0 | 600 |
| 145 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-宣传与文化综合管理系统应用2 | 192.169.4.206 | 8 | 16 | 1024 | 200 |
| 146 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-宣传与文化综合管理系统应用1 | 192.169.4.204 | 8 | 16 | 1024 | 200 |
| 147 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-东西部协作-应用服务-2 | 192.169.4.144 | 8 | 16 | 0 | 450 |
| 148 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-东西部协作-备份服务-1 | 192.169.4.135 | 4 | 8 | 0 | 550 |
| 149 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-执法检疫-应用服务4 | 192.169.4.214 | 8 | 32 | 500 | 100 |
| 150 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-执法检疫-应用服务3 | 192.169.4.154 | 8 | 32 | 500 | 100 |
| 151 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经&计财系统-功能测试(数据库) | 192.169.4.161 | 8 | 32 | 600 | 0 |
| 152 | 北京市农村金融与风险管理信息平台 | 北京市农村金融与风险管理信息平台-互联网服务器测试 | 192.169.246.45 | 8 | 16 | 0 | 160 |
| 153 | 北京市农村金融与风险管理信息平台 | 北京市农村金融与风险管理信息平台-政务外网服务器测试 | 192.169.203.178 | 8 | 32 | 0 | 560 |
| 154 | 北京市农村金融与风险管理信息平台 | 农业农村局-密码资源池租户系统-2 | 192.169.200.116 | 8 | 16 | 0 | 550 |
| 155 | 财务集中核算网上报销系统 | 财务集中C算系统网上报销子系统-应用服务器 | 192.169.206.148 | 32 | 64 | 4000 | 1100 |
| 156 | 财务集中核算网上报销系统 | 财务集中C算系统网上报销子系统-票据识别验证与京办访问服务器 | 192.169.244.184 | 8 | 16 | 0 | 150 |
| 157 | 北京市农业宣传管理信息系统 | 北京市农业宣传管理信息系统-应用服务器 | 192.169.244.219 | 4 | 8 | 0 | 1200 |
| 158 | 北京市农业宣传管理信息系统 | 北京市农业宣传管理信息系统-数据库服务器 | 192.169.244.226 | 2 | 4 | 0 | 600 |
| 159 | 北京三农舆情监测系统 | 北京三农舆情监测系统-GW北京三农舆情监测系统01 | 192.169.244.207 | 2 | 8 | 0 | 400 |
| 160 | 北京三农舆情监测系统 | 北京三农舆情监测系统-GW北京三农舆情监测系统02 | 192.169.244.138 | 2 | 8 | 0 | 600 |
| 161 | 北京玉米品种试验数据管理平台 | 北京玉米品种试验数据管理平台-应用服务器 | 192.169.244.213 | 8 | 32 | 0 | 600 |
| 162 | 北京玉米品种试验数据管理平台 | 北京玉米品种试验数据管理平台-数据服务器 | 192.169.244.198 | 8 | 32 | 0 | 600 |
| 163 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_redis服务器_1 | 192.168.233.72 | 8 | 16 | 0 | 300 |
| 164 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_数据库服务器_1 | 192.168.233.110 | 16 | 32 | 0 | 1124 |
| 165 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_应用服务器_2 | 192.168.233.51 | 16 | 32 | 0 | 500 |
| 166 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_Nginx服务器_1 | 192.168.233.59 | 8 | 16 | 0 | 300 |
| 167 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_文件服务器_1 | 192.168.233.189 | 4 | 8 | 0 | 2148 |
| 168 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_数据库服务器_2 | 192.168.233.144 | 16 | 32 | 0 | 1124 |
| 169 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_Nginx服务器_2 | 192.168.233.201 | 8 | 16 | 0 | 300 |
| 170 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_应用服务器_1 | 192.168.233.210 | 16 | 32 | 0 | 500 |
| 171 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_Nginx服务器_3新 | 192.169.235.220 | 8 | 16 | 0 | 300 |

- 计算服务

  - CPU使用率详情

下表为本月云主机cpu使用率详情，各主机CPU使用率符合市政务和数据局要求：

| 序号 | 业务系统名称 | 云主机名称 | IP地址 | CPU | CPU平均使用率（%） | CPU最大使用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-乡村振兴大数据-系统测试 | 192.169.202.241 | 2 | 13.39 | 65.62 |
| 2 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-系统测试 | 192.169.202.188 | 16 | 4.71 | 32.96 |
| 3 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-管控服务器1 | 192.169.203.184 | 4 | 15.01 | 67.67 |
| 4 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-管控服务器3 | 192.169.202.61 | 4 | 34.59 | 83.76 |
| 5 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-管控服务器2 | 192.169.203.46 | 4 | 12.10 | 64.08 |
| 6 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据治理服务应用服务器1 | 192.169.202.42 | 8 | 16.36 | 43.04 |
| 7 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据治理服务应用服务器2 | 192.169.203.4 | 8 | 16.15 | 52.34 |
| 8 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据治理服务应用服务器4 | 192.169.203.52 | 8 | 17.83 | 41.76 |
| 9 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据治理服务应用服务器3 | 192.169.203.51 | 8 | 19.75 | 47.67 |
| 10 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据服务链应用服务器1 | 192.169.203.60 | 8 | 24.22 | 56.29 |
| 11 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据服务链应用服务器2 | 192.169.203.242 | 8 | 16.22 | 46.45 |
| 12 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据服务链应用服务器3 | 192.169.203.244 | 4 | 11.97 | 64.09 |
| 13 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据服务链应用服务器4 | 192.169.203.200 | 8 | 24.00 | 60.54 |
| 14 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据集成服务应用服务器 | 192.169.203.159 | 16 | 17.26 | 60.90 |
| 15 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-大数据测试linux | 192.169.203.220 | 2 | 13.25 | 65.61 |
| 16 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-大数据领导驾驶舱 | 192.169.204.139 | 16 | 7.43 | 32.98 |
| 17 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台--GIS服务 | 192.169.204.229 | 4 | 23.26 | 68.99 |
| 18 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局-密码资源池租户系统 | 192.169.205.230 | 8 | 27.00 | 39.47 |
| 19 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局-乡村振兴大数据平台-增量数据前置机 | 192.169.207.207 | 2 | 12.59 | 65.21 |
| 20 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局-北京市乡村振兴大数据平台-对接市大数据平台前置机 | 192.169.203.143 | 8 | 11.44 | 32.95 |
| 21 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器03_数据集成 | 192.169.204.155 | 8 | 26.07 | 39.47 |
| 22 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器01_数据集成 | 192.169.205.193 | 8 | 26.04 | 39.47 |
| 23 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器02_数据集成 | 192.169.201.210 | 8 | 26.03 | 39.47 |
| 24 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器04_数据集成 | 192.169.200.167 | 8 | 26.06 | 39.47 |
| 25 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器05_数据集成 | 192.169.201.40 | 8 | 25.99 | 39.47 |
| 26 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-app-02 | 192.169.203.150 | 8 | 13.82 | 51.11 |
| 27 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-bigdata-02 | 192.169.203.227 | 16 | 12.45 | 39.47 |
| 28 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-app-01 | 192.169.200.235 | 8 | 14.61 | 87.90 |
| 29 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-bigdata-01 | 192.169.204.151 | 16 | 12.35 | 39.40 |
| 30 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-bigdata-03 | 192.169.203.223 | 16 | 12.27 | 62.41 |
| 31 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-mysqld-01 | 192.169.204.204 | 16 | 12.18 | 32.98 |
| 32 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-Nginx-01 | 192.169.244.145 | 2 | 10.42 | 32.85 |
| 33 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-windows堡垒机 | 192.169.204.192 | 4 | 11.05 | 45.17 |
| 34 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目应用服务器-1 | 192.169.235.157 | 8 | 15.31 | 48.81 |
| 35 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目应用服务器-2 | 192.169.235.210 | 8 | 14.76 | 38.80 |
| 36 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目应用服务器-3 | 192.169.235.181 | 16 | 11.66 | 64.84 |
| 37 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目区块链服务器-1 | 192.169.235.203 | 8 | 64.57 | 88.60 |
| 38 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目区块链服务器-2 | 192.169.235.193 | 8 | 52.96 | 79.82 |
| 39 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目区块链服务器-3 | 192.169.235.209 | 4 | 14.20 | 54.67 |
| 40 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目区块链服务器-4 | 192.169.235.224 | 8 | 52.45 | 79.40 |
| 41 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目数据库服务器-1 | 192.169.235.226 | 8 | 12.17 | 64.64 |
| 42 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目数据库服务器-2 | 192.169.235.254 | 8 | 12.59 | 32.98 |
| 43 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-市场行情综合管理系统数据库服务器 | 192.169.200.177 | 4 | 27.00 | 39.47 |
| 44 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-市场行情综合管理系统应用服务器 | 192.169.200.88 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-支撑平台&科技系统-功能测试 | 192.169.4.149 | 4 | 17.76 | 69.93 |
| 46 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-综合执法-功能测试 | 192.169.4.187 | 8 | 13.72 | 78.04 |
| 47 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-空间服务-政务外网GIS服务 | 192.169.206.124 | 4 | 31.61 | 72.01 |
| 48 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农产品质量安全-功能测试 | 192.169.4.134 | 4 | 41.69 | 87.15 |
| 49 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农机装备-功能测试 | 192.169.4.189 | 4 | 13.70 | 74.27 |
| 50 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-功能测试 | 192.169.4.133 | 16 | 10.85 | 44.89 |
| 51 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-生产环境数据库 | 192.169.4.157 | 4 | 14.15 | 66.69 |
| 52 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数字农田-功能测试 | 192.169.4.220 | 4 | 13.14 | 48.07 |
| 53 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数字农田-政务外网应用服务 | 192.169.207.15 | 4 | 27.66 | 74.12 |
| 54 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数字京村-功能测试 | 192.169.4.142 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-综合执法-与司法局对接服务 | 192.169.205.242 | 8 | 39.69 | 55.71 |
| 56 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数字农田-政务外网调试服务器 | 192.169.207.254 | 4 | 4.69 | 34.11 |
| 57 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-执法检疫-应用服务2 | 192.169.4.190 | 8 | 15.42 | 71.19 |
| 58 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-执法检疫-应用服务1 | 192.169.4.238 | 8 | 17.45 | 42.23 |
| 59 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-综合执法-电子签章网关 | 192.169.200.128 | 4 | 14.56 | 67.39 |
| 60 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-应用服务1 | 192.169.4.224 | 16 | 7.32 | 28.61 |
| 61 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-应用服务1 | 192.169.4.210 | 16 | 19.53 | 58.49 |
| 62 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农产品质量安全-应用服务1 | 192.169.4.234 | 8 | 12.51 | 74.92 |
| 63 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数字农田&农机装备-应用服务1 | 192.169.4.250 | 16 | 4.02 | 15.08 |
| 64 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农产品质量安全-应用服务2 | 192.169.4.201 | 8 | 1.61 | 21.33 |
| 65 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数字农田&农机装备-应用服务2 | 192.169.4.218 | 16 | 1.72 | 14.59 |
| 66 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-空间服务-互联网GIS服务 | 192.169.4.129 | 8 | 22.02 | 65.72 |
| 67 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数据库备份服务 | 192.169.4.231 | 8 | 13.91 | 65.76 |
| 68 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-综合执法-应用服务2 | 192.169.4.186 | 8 | 13.20 | 70.63 |
| 69 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-综合执法-应用服务1 | 192.169.4.184 | 8 | 14.92 | 62.66 |
| 70 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经&计财&综合执法&农安-数据库2 | 192.169.4.152 | 16 | 11.66 | 32.93 |
| 71 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经&计财&综合执法&农安-数据库1 | 192.169.4.232 | 16 | 12.76 | 67.04 |
| 72 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-应用支撑&空间服务&科技&贷款贴息-数据库2 | 192.169.4.246 | 64 | 25.80 | 32.35 |
| 73 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-应用支撑&空间服务&科技&贷款贴息-数据库1 | 192.169.4.166 | 64 | 26.97 | 50.56 |
| 74 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-内部管理 | 192.169.4.179 | 4 | 19.59 | 73.76 |
| 75 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台--乡村振兴大数据数据对接 | 192.169.4.175 | 2 | 10.85 | 51.60 |
| 76 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农机装备&数字农田-数据库2 | 192.169.4.215 | 4 | 12.70 | 64.81 |
| 77 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农机装备&数字农田-数据库1 | 192.169.4.233 | 4 | 14.28 | 73.37 |
| 78 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农村资源资产-应用服务2 | 192.169.4.147 | 8 | 18.03 | 53.98 |
| 79 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农村资源资产-应用服务1 | 192.169.4.254 | 8 | 16.26 | 42.08 |
| 80 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-贷款贴息-应用服务 | 192.169.4.168 | 8 | 13.94 | 70.37 |
| 81 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农村资源资产-文件服务 | 192.169.4.148 | 8 | 17.93 | 60.57 |
| 82 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农村资源资产-数据库 | 192.169.4.252 | 8 | 3.27 | 30.16 |
| 83 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-执法检疫-数据库1 | 192.169.4.251 | 16 | 3.01 | 32.96 |
| 84 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-执法检疫-数据库2 | 192.169.4.242 | 16 | 15.32 | 39.66 |
| 85 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农产品质量安全-合格证&追溯数据库 | 192.169.4.178 | 8 | 12.59 | 77.24 |
| 86 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农产品质量安全-合格证&追溯服务 | 192.169.4.230 | 8 | 32.42 | 63.79 |
| 87 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-应用服务3 | 192.169.4.208 | 16 | 12.44 | 64.75 |
| 88 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-应用服务4 | 192.169.4.181 | 8 | 14.54 | 48.90 |
| 89 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-应用服务6 | 192.169.4.209 | 16 | 12.72 | 65.31 |
| 90 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-应用服务5 | 192.169.4.143 | 16 | 32.76 | 87.14 |
| 91 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-计财系统-应用服务1 | 192.169.4.155 | 16 | 14.12 | 35.27 |
| 92 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经&计财系统-政务外网数据库 | 192.169.205.63 | 16 | 3.25 | 33.00 |
| 93 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-计财系统-应用服务2 | 192.169.4.249 | 16 | 14.82 | 65.64 |
| 94 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-原种植业系统-数据库 | 192.169.4.193 | 8 | 3.77 | 32.98 |
| 95 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-执法检疫-前置机 | 192.169.4.141 | 8 | 39.92 | 63.57 |
| 96 | 北京市农业农村综合管理平台 | 市场行情综合管理系统-政务外网前置机 | 192.169.206.2 | 1 | 3.80 | 33.00 |
| 97 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-种植业-物联网中台服务器 | 192.169.4.239 | 4 | 13.31 | 37.46 |
| 98 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-种植业-物联网中台图片服务器 | 192.169.4.197 | 2 | 13.88 | 55.76 |
| 99 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种植业-应用服务1 | 192.169.4.229 | 8 | 27.00 | 33.00 |
| 100 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种植业-应用服务2 | 192.169.4.212 | 8 | 27.04 | 33.00 |
| 101 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-种植业-补贴数据财政对接 | 192.169.204.243 | 4 | 13.82 | 67.93 |
| 102 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-行政审批&应急-政务外网应用服务 | 192.169.202.234 | 4 | 17.77 | 57.75 |
| 103 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-村镇生态&社会事业&人才&乡村治理&产业发展-功能测试 | 192.169.4.140 | 8 | 11.79 | 63.98 |
| 104 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-功能测试 | 192.169.4.180 | 8 | 12.88 | 64.28 |
| 105 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-功能测试 | 192.169.4.248 | 8 | 14.05 | 67.69 |
| 106 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-市场流通-功能测试 | 192.169.4.228 | 8 | 12.98 | 41.97 |
| 107 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-行政审批&应急系统-功能测试 | 192.169.4.182 | 16 | 11.26 | 32.99 |
| 108 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-政务云监管 | 192.169.204.183 | 16 | 26.76 | 38.46 |
| 109 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-农部数据报送前置机 | 192.169.4.146 | 2 | 14.50 | 61.79 |
| 110 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-蛋鸡应用服务 | 192.169.4.136 | 4 | 14.19 | 63.97 |
| 111 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-蛋鸡数据库 | 192.169.4.216 | 4 | 13.30 | 64.86 |
| 112 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-应用支撑-应用服务2 | 192.169.4.137 | 8 | 48.91 | 82.90 |
| 113 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-应用支撑-应用服务1 | 192.169.4.223 | 8 | 46.00 | 80.77 |
| 114 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-生态建设-政务外网矢量应用 | 192.169.203.177 | 16 | 12.02 | 32.98 |
| 115 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-应用服务1 | 192.169.4.192 | 16 | 12.96 | 64.43 |
| 116 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-应用服务2 | 192.169.4.167 | 16 | 14.12 | 65.79 |
| 117 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-应用服务2 | 192.169.4.177 | 16 | 46.49 | 67.37 |
| 118 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-应用服1 | 192.169.4.247 | 16 | 43.27 | 65.90 |
| 119 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-数据库2 | 192.169.4.132 | 16 | 38.93 | 48.39 |
| 120 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-数据库1 | 192.169.4.207 | 16 | 38.95 | 48.19 |
| 121 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-行政审批&应急-应用服务1 | 192.169.4.165 | 16 | 14.00 | 33.66 |
| 122 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-行政审批&应急-应用服务2 | 192.169.4.219 | 16 | 18.05 | 52.53 |
| 123 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-市场流通-应用服务1 | 192.169.4.205 | 16 | 12.73 | 70.83 |
| 124 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-市场流通-应用服务2 | 192.169.4.131 | 16 | 12.25 | 32.88 |
| 125 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-村镇建设&生态建设&农村社会事业&人才工作&乡村治理&产业发展-应用服务2 | 192.169.4.211 | 16 | 13.44 | 65.07 |
| 126 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-村镇建设&生态建设&农村社会事业&人才工作&乡村治理&产业发展-应用服务1 | 192.169.4.240 | 16 | 12.72 | 88.18 |
| 127 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-市场流通-数据库1 | 192.169.4.173 | 16 | 12.96 | 38.08 |
| 128 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台)-村镇建设&生态建设&农村社会事业&人才工作&乡村治理&产业发展-数据库2 | 192.169.4.188 | 16 | 11.57 | 32.94 |
| 129 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-村镇建设&生态建设&农村社会事业&人才工作&乡村治理&产业发展-数据库1 | 192.169.4.244 | 16 | 13.60 | 65.30 |
| 130 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-数据库2 | 192.169.4.253 | 16 | 35.41 | 79.05 |
| 131 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-行政审批&应急-数据库2 | 192.169.4.171 | 8 | 4.71 | 32.99 |
| 132 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-市场流通-数据库2 | 192.169.4.183 | 16 | 13.31 | 73.95 |
| 133 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-行政审批&应急-数据库1 | 192.169.4.222 | 8 | 4.52 | 32.93 |
| 134 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-数据库1 | 192.169.4.145 | 16 | 28.81 | 66.26 |
| 135 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-东西部协作-应用服务器1 | 192.169.4.156 | 4 | 12.88 | 69.65 |
| 136 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市农业农村局-综合管理平台-市场流通价格预测预警 | 192.169.4.226 | 32 | 6.20 | 32.98 |
| 137 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-源代码管理服务器 | 192.169.4.200 | 4 | 12.50 | 64.78 |
| 138 | 北京市农业农村综合管理平台 | 市场行情综合管理系统-微信公众号-1 | 192.169.244.158 | 4 | 14.86 | 67.25 |
| 139 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-执法检疫-运维服务-1 | 192.169.4.199 | 4 | 14.20 | 85.38 |
| 140 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-文件服务 | 192.169.4.203 | 8 | 11.20 | 32.99 |
| 141 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-应用服务2 | 192.169.4.236 | 8 | 11.68 | 32.98 |
| 142 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-数据库2 | 192.169.4.195 | 16 | 11.17 | 32.98 |
| 143 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-应用服务1 | 192.169.4.139 | 8 | 1.29 | 10.09 |
| 144 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-数据库1 | 192.169.4.160 | 16 | 10.84 | 32.72 |
| 145 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-宣传与文化综合管理系统应用2 | 192.169.4.206 | 8 | 10.59 | 32.99 |
| 146 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-宣传与文化综合管理系统应用1 | 192.169.4.204 | 8 | 10.53 | 32.96 |
| 147 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-东西部协作-应用服务-2 | 192.169.4.144 | 8 | 10.43 | 32.95 |
| 148 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-东西部协作-备份服务-1 | 192.169.4.135 | 4 | 10.32 | 32.65 |
| 149 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-执法检疫-应用服务4 | 192.169.4.214 | 8 | 10.36 | 32.93 |
| 150 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-执法检疫-应用服务3 | 192.169.4.154 | 8 | 10.40 | 32.99 |
| 151 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经&计财系统-功能测试(数据库) | 192.169.4.161 | 8 | 12.99 | 65.37 |
| 152 | 北京市农村金融与风险管理信息平台 | 北京市农村金融与风险管理信息平台-互联网服务器测试 | 192.169.246.45 | 8 | 14.08 | 34.76 |
| 153 | 北京市农村金融与风险管理信息平台 | 北京市农村金融与风险管理信息平台-政务外网服务器测试 | 192.169.203.178 | 8 | 13.58 | 45.50 |
| 154 | 北京市农村金融与风险管理信息平台 | 农业农村局-密码资源池租户系统-2 | 192.169.200.116 | 8 | 26.95 | 39.47 |
| 155 | 财务集中核算网上报销系统 | 财务集中C算系统网上报销子系统-应用服务器 | 192.169.206.148 | 32 | 13.56 | 39.47 |
| 156 | 财务集中核算网上报销系统 | 财务集中C算系统网上报销子系统-票据识别验证与京办访问服务器 | 192.169.244.184 | 8 | 1.81 | 20.16 |
| 157 | 北京市农业宣传管理信息系统 | 北京市农业宣传管理信息系统-应用服务器 | 192.169.244.219 | 4 | 14.16 | 49.61 |
| 158 | 北京市农业宣传管理信息系统 | 北京市农业宣传管理信息系统-数据库服务器 | 192.169.244.226 | 2 | 11.90 | 74.54 |
| 159 | 北京三农舆情监测系统 | 北京三农舆情监测系统-GW北京三农舆情监测系统01 | 192.169.244.207 | 2 | 68.99 | 70.02 |
| 160 | 北京三农舆情监测系统 | 北京三农舆情监测系统-GW北京三农舆情监测系统02 | 192.169.244.138 | 2 | 14.89 | 60.71 |
| 161 | 北京玉米品种试验数据管理平台 | 北京玉米品种试验数据管理平台-应用服务器 | 192.169.244.213 | 8 | 11.88 | 33.00 |
| 162 | 北京玉米品种试验数据管理平台 | 北京玉米品种试验数据管理平台-数据服务器 | 192.169.244.198 | 8 | 2.74 | 22.26 |
| 163 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_redis服务器_1 | 192.168.233.72 | 8 | 27.08 | 39.47 |
| 164 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_数据库服务器_1 | 192.168.233.110 | 16 | 26.96 | 39.47 |
| 165 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_应用服务器_2 | 192.168.233.51 | 16 | 27.00 | 39.47 |
| 166 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_Nginx服务器_1 | 192.168.233.59 | 8 | 27.05 | 39.47 |
| 167 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_文件服务器_1 | 192.168.233.189 | 4 | 26.97 | 39.47 |
| 168 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_数据库服务器_2 | 192.168.233.144 | 16 | 27.06 | 39.47 |
| 169 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_Nginx服务器_2 | 192.168.233.201 | 8 | 26.91 | 39.47 |
| 170 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_应用服务器_1 | 192.168.233.210 | 16 | 27.08 | 39.47 |
| 171 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_Nginx服务器_3新 | 192.169.235.220 | 8 | 26.99 | 33.00 |

  - 内存使用率详情

下表为本月云主机内存使用率详情，各主机内存使用率符合市政务和数据局要求：

| 序号 | 业务系统名称 | 云主机名称 | IP地址 | 内存 | 内存平均使用率（%） | 内存最大使用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-乡村振兴大数据-系统测试 | 192.169.202.241 | 4 | 34.66 | 42.90 |
| 2 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-系统测试 | 192.169.202.188 | 64 | 12.74 | 42.99 |
| 3 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-管控服务器1 | 192.169.203.184 | 16 | 42.76 | 51.20 |
| 4 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-管控服务器3 | 192.169.202.61 | 16 | 53.12 | 61.58 |
| 5 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-管控服务器2 | 192.169.203.46 | 16 | 52.27 | 60.76 |
| 6 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据治理服务应用服务器1 | 192.169.202.42 | 32 | 40.87 | 44.62 |
| 7 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据治理服务应用服务器2 | 192.169.203.4 | 32 | 45.57 | 52.09 |
| 8 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据治理服务应用服务器4 | 192.169.203.52 | 32 | 23.22 | 42.92 |
| 9 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据治理服务应用服务器3 | 192.169.203.51 | 32 | 42.47 | 51.38 |
| 10 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据服务链应用服务器1 | 192.169.203.60 | 32 | 27.12 | 42.86 |
| 11 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据服务链应用服务器2 | 192.169.203.242 | 32 | 33.03 | 42.92 |
| 12 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据服务链应用服务器3 | 192.169.203.244 | 32 | 54.32 | 58.32 |
| 13 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据服务链应用服务器4 | 192.169.203.200 | 32 | 34.65 | 43.00 |
| 14 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据集成服务应用服务器 | 192.169.203.159 | 64 | 40.21 | 42.82 |
| 15 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-大数据测试linux | 192.169.203.220 | 8 | 19.66 | 42.99 |
| 16 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-大数据领导驾驶舱 | 192.169.204.139 | 32 | 20.29 | 42.98 |
| 17 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台--GIS服务 | 192.169.204.229 | 16 | 18.26 | 42.99 |
| 18 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局-密码资源池租户系统 | 192.169.205.230 | 16 | 32.88 | 49.38 |
| 19 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局-乡村振兴大数据平台-增量数据前置机 | 192.169.207.207 | 8 | 57.39 | 74.66 |
| 20 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局-北京市乡村振兴大数据平台-对接市大数据平台前置机 | 192.169.203.143 | 16 | 18.82 | 42.97 |
| 21 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器03_数据集成 | 192.169.204.155 | 32 | 31.90 | 49.47 |
| 22 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器01_数据集成 | 192.169.205.193 | 32 | 34.11 | 64.90 |
| 23 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器02_数据集成 | 192.169.201.210 | 32 | 32.42 | 49.38 |
| 24 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器04_数据集成 | 192.169.200.167 | 32 | 32.09 | 49.47 |
| 25 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器05_数据集成 | 192.169.201.40 | 32 | 32.15 | 49.47 |
| 26 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-app-02 | 192.169.203.150 | 16 | 62.80 | 70.00 |
| 27 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-bigdata-02 | 192.169.203.227 | 32 | 15.66 | 49.47 |
| 28 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-app-01 | 192.169.200.235 | 16 | 49.11 | 52.68 |
| 29 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-bigdata-01 | 192.169.204.151 | 32 | 11.89 | 42.97 |
| 30 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-bigdata-03 | 192.169.203.223 | 32 | 16.29 | 49.12 |
| 31 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-mysqld-01 | 192.169.204.204 | 32 | 18.17 | 42.98 |
| 32 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-Nginx-01 | 192.169.244.145 | 4 | 18.21 | 20.58 |
| 33 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-windows堡垒机 | 192.169.204.192 | 8 | 36.16 | 45.85 |
| 34 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目应用服务器-1 | 192.169.235.157 | 32 | 34.80 | 42.96 |
| 35 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目应用服务器-2 | 192.169.235.210 | 32 | 44.99 | 49.13 |
| 36 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目应用服务器-3 | 192.169.235.181 | 64 | 20.92 | 42.95 |
| 37 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目区块链服务器-1 | 192.169.235.203 | 32 | 8.19 | 42.88 |
| 38 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目区块链服务器-2 | 192.169.235.193 | 32 | 8.58 | 42.97 |
| 39 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目区块链服务器-3 | 192.169.235.209 | 8 | 20.89 | 42.80 |
| 40 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目区块链服务器-4 | 192.169.235.224 | 32 | 8.30 | 42.95 |
| 41 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目数据库服务器-1 | 192.169.235.226 | 16 | 71.84 | 74.29 |
| 42 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目数据库服务器-2 | 192.169.235.254 | 16 | 13.06 | 42.95 |
| 43 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-市场行情综合管理系统数据库服务器 | 192.169.200.177 | 16 | 32.98 | 49.47 |
| 44 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-市场行情综合管理系统应用服务器 | 192.169.200.88 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-支撑平台&科技系统-功能测试 | 192.169.4.149 | 16 | 68.50 | 85.11 |
| 46 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-综合执法-功能测试 | 192.169.4.187 | 32 | 63.06 | 81.26 |
| 47 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-空间服务-政务外网GIS服务 | 192.169.206.124 | 16 | 11.15 | 42.96 |
| 48 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农产品质量安全-功能测试 | 192.169.4.134 | 16 | 73.53 | 83.14 |
| 49 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农机装备-功能测试 | 192.169.4.189 | 32 | 12.50 | 42.83 |
| 50 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-功能测试 | 192.169.4.133 | 64 | 7.56 | 42.91 |
| 51 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-生产环境数据库 | 192.169.4.157 | 16 | 72.47 | 72.63 |
| 52 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数字农田-功能测试 | 192.169.4.220 | 16 | 14.24 | 42.98 |
| 53 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数字农田-政务外网应用服务 | 192.169.207.15 | 16 | 43.42 | 49.06 |
| 54 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数字京村-功能测试 | 192.169.4.142 | 64 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-综合执法-与司法局对接服务 | 192.169.205.242 | 16 | 24.24 | 49.38 |
| 56 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数字农田-政务外网调试服务器 | 192.169.207.254 | 16 | 65.61 | 70.30 |
| 57 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-执法检疫-应用服务2 | 192.169.4.190 | 32 | 67.81 | 71.29 |
| 58 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-执法检疫-应用服务1 | 192.169.4.238 | 32 | 82.89 | 83.08 |
| 59 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-综合执法-电子签章网关 | 192.169.200.128 | 8 | 41.89 | 49.26 |
| 60 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-应用服务1 | 192.169.4.224 | 64 | 71.02 | 87.09 |
| 61 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-应用服务1 | 192.169.4.210 | 128 | 74.22 | 83.21 |
| 62 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农产品质量安全-应用服务1 | 192.169.4.234 | 16 | 40.27 | 75.97 |
| 63 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数字农田&农机装备-应用服务1 | 192.169.4.250 | 128 | 32.31 | 34.20 |
| 64 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农产品质量安全-应用服务2 | 192.169.4.201 | 16 | 38.01 | 51.19 |
| 65 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数字农田&农机装备-应用服务2 | 192.169.4.218 | 128 | 26.29 | 27.96 |
| 66 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-空间服务-互联网GIS服务 | 192.169.4.129 | 16 | 12.71 | 42.95 |
| 67 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数据库备份服务 | 192.169.4.231 | 16 | 19.65 | 42.86 |
| 68 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-综合执法-应用服务2 | 192.169.4.186 | 32 | 37.88 | 42.94 |
| 69 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-综合执法-应用服务1 | 192.169.4.184 | 32 | 79.50 | 81.29 |
| 70 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经&计财&综合执法&农安-数据库2 | 192.169.4.152 | 64 | 4.82 | 42.99 |
| 71 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经&计财&综合执法&农安-数据库1 | 192.169.4.232 | 64 | 42.20 | 46.31 |
| 72 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-应用支撑&空间服务&科技&贷款贴息-数据库2 | 192.169.4.246 | 128 | 12.65 | 42.89 |
| 73 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-应用支撑&空间服务&科技&贷款贴息-数据库1 | 192.169.4.166 | 128 | 64.70 | 67.26 |
| 74 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-内部管理 | 192.169.4.179 | 32 | 22.45 | 62.22 |
| 75 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台--乡村振兴大数据数据对接 | 192.169.4.175 | 8 | 33.91 | 42.81 |
| 76 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农机装备&数字农田-数据库2 | 192.169.4.215 | 16 | 17.96 | 42.83 |
| 77 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农机装备&数字农田-数据库1 | 192.169.4.233 | 16 | 13.93 | 42.58 |
| 78 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农村资源资产-应用服务2 | 192.169.4.147 | 16 | 73.31 | 73.36 |
| 79 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农村资源资产-应用服务1 | 192.169.4.254 | 16 | 86.95 | 87.34 |
| 80 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-贷款贴息-应用服务 | 192.169.4.168 | 16 | 40.13 | 42.98 |
| 81 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农村资源资产-文件服务 | 192.169.4.148 | 16 | 68.75 | 85.04 |
| 82 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农村资源资产-数据库 | 192.169.4.252 | 32 | 87.47 | 88.93 |
| 83 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-执法检疫-数据库1 | 192.169.4.251 | 64 | 38.79 | 42.96 |
| 84 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-执法检疫-数据库2 | 192.169.4.242 | 64 | 41.80 | 51.79 |
| 85 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农产品质量安全-合格证&追溯数据库 | 192.169.4.178 | 16 | 57.50 | 82.87 |
| 86 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农产品质量安全-合格证&追溯服务 | 192.169.4.230 | 32 | 10.42 | 16.93 |
| 87 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-应用服务3 | 192.169.4.208 | 32 | 75.39 | 75.41 |
| 88 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-应用服务4 | 192.169.4.181 | 32 | 41.27 | 82.91 |
| 89 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-应用服务6 | 192.169.4.209 | 32 | 77.42 | 77.43 |
| 90 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-应用服务5 | 192.169.4.143 | 32 | 71.57 | 74.54 |
| 91 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-计财系统-应用服务1 | 192.169.4.155 | 64 | 52.67 | 61.27 |
| 92 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经&计财系统-政务外网数据库 | 192.169.205.63 | 32 | 42.23 | 58.84 |
| 93 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-计财系统-应用服务2 | 192.169.4.249 | 32 | 79.48 | 84.36 |
| 94 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-原种植业系统-数据库 | 192.169.4.193 | 64 | 32.30 | 42.96 |
| 95 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-执法检疫-前置机 | 192.169.4.141 | 16 | 74.88 | 76.62 |
| 96 | 北京市农业农村综合管理平台 | 市场行情综合管理系统-政务外网前置机 | 192.169.206.2 | 4 | 72.73 | 75.38 |
| 97 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-种植业-物联网中台服务器 | 192.169.4.239 | 16 | 25.89 | 26.69 |
| 98 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-种植业-物联网中台图片服务器 | 192.169.4.197 | 4 | 36.06 | 42.88 |
| 99 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种植业-应用服务1 | 192.169.4.229 | 64 | 33.05 | 43.00 |
| 100 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种植业-应用服务2 | 192.169.4.212 | 64 | 32.99 | 43.00 |
| 101 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-种植业-补贴数据财政对接 | 192.169.204.243 | 8 | 63.64 | 65.48 |
| 102 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-行政审批&应急-政务外网应用服务 | 192.169.202.234 | 16 | 39.65 | 49.47 |
| 103 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-村镇生态&社会事业&人才&乡村治理&产业发展-功能测试 | 192.169.4.140 | 16 | 77.15 | 77.17 |
| 104 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-功能测试 | 192.169.4.180 | 32 | 23.40 | 42.75 |
| 105 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-功能测试 | 192.169.4.248 | 16 | 64.76 | 67.75 |
| 106 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-市场流通-功能测试 | 192.169.4.228 | 32 | 38.50 | 46.76 |
| 107 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-行政审批&应急系统-功能测试 | 192.169.4.182 | 64 | 6.55 | 42.85 |
| 108 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-政务云监管 | 192.169.204.183 | 64 | 35.78 | 42.96 |
| 109 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-农部数据报送前置机 | 192.169.4.146 | 8 | 43.84 | 56.76 |
| 110 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-蛋鸡应用服务 | 192.169.4.136 | 16 | 47.59 | 50.83 |
| 111 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-蛋鸡数据库 | 192.169.4.216 | 16 | 31.49 | 42.99 |
| 112 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-应用支撑-应用服务2 | 192.169.4.137 | 64 | 77.84 | 77.86 |
| 113 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-应用支撑-应用服务1 | 192.169.4.223 | 64 | 57.24 | 62.96 |
| 114 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-生态建设-政务外网矢量应用 | 192.169.203.177 | 32 | 46.77 | 56.34 |
| 115 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-应用服务1 | 192.169.4.192 | 32 | 57.62 | 61.06 |
| 116 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-应用服务2 | 192.169.4.167 | 32 | 75.83 | 75.85 |
| 117 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-应用服务2 | 192.169.4.177 | 32 | 26.44 | 42.92 |
| 118 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-应用服1 | 192.169.4.247 | 32 | 29.73 | 42.91 |
| 119 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-数据库2 | 192.169.4.132 | 32 | 34.96 | 42.98 |
| 120 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-数据库1 | 192.169.4.207 | 32 | 55.90 | 58.01 |
| 121 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-行政审批&应急-应用服务1 | 192.169.4.165 | 64 | 58.09 | 82.85 |
| 122 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-行政审批&应急-应用服务2 | 192.169.4.219 | 64 | 76.96 | 76.98 |
| 123 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-市场流通-应用服务1 | 192.169.4.205 | 32 | 81.15 | 81.41 |
| 124 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-市场流通-应用服务2 | 192.169.4.131 | 32 | 58.57 | 62.87 |
| 125 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-村镇建设&生态建设&农村社会事业&人才工作&乡村治理&产业发展-应用服务2 | 192.169.4.211 | 32 | 82.30 | 82.51 |
| 126 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-村镇建设&生态建设&农村社会事业&人才工作&乡村治理&产业发展-应用服务1 | 192.169.4.240 | 32 | 73.29 | 73.35 |
| 127 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-市场流通-数据库1 | 192.169.4.173 | 64 | 61.65 | 63.50 |
| 128 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台)-村镇建设&生态建设&农村社会事业&人才工作&乡村治理&产业发展-数据库2 | 192.169.4.188 | 32 | 60.41 | 63.05 |
| 129 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-村镇建设&生态建设&农村社会事业&人才工作&乡村治理&产业发展-数据库1 | 192.169.4.244 | 32 | 58.82 | 61.13 |
| 130 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-数据库2 | 192.169.4.253 | 32 | 70.11 | 74.47 |
| 131 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-行政审批&应急-数据库2 | 192.169.4.171 | 32 | 30.05 | 32.08 |
| 132 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-市场流通-数据库2 | 192.169.4.183 | 64 | 70.80 | 71.02 |
| 133 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-行政审批&应急-数据库1 | 192.169.4.222 | 32 | 39.65 | 84.89 |
| 134 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-数据库1 | 192.169.4.145 | 32 | 27.02 | 42.97 |
| 135 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-东西部协作-应用服务器1 | 192.169.4.156 | 16 | 57.54 | 75.18 |
| 136 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市农业农村局-综合管理平台-市场流通价格预测预警 | 192.169.4.226 | 64 | 27.40 | 73.98 |
| 137 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-源代码管理服务器 | 192.169.4.200 | 16 | 42.76 | 46.28 |
| 138 | 北京市农业农村综合管理平台 | 市场行情综合管理系统-微信公众号-1 | 192.169.244.158 | 8 | 44.12 | 46.88 |
| 139 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-执法检疫-运维服务-1 | 192.169.4.199 | 16 | 80.85 | 84.94 |
| 140 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-文件服务 | 192.169.4.203 | 32 | 19.79 | 21.03 |
| 141 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-应用服务2 | 192.169.4.236 | 32 | 19.40 | 21.01 |
| 142 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-数据库2 | 192.169.4.195 | 32 | 21.10 | 42.95 |
| 143 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-应用服务1 | 192.169.4.139 | 32 | 14.89 | 42.86 |
| 144 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-数据库1 | 192.169.4.160 | 32 | 20.72 | 42.81 |
| 145 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-宣传与文化综合管理系统应用2 | 192.169.4.206 | 16 | 20.83 | 42.97 |
| 146 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-宣传与文化综合管理系统应用1 | 192.169.4.204 | 16 | 24.44 | 27.08 |
| 147 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-东西部协作-应用服务-2 | 192.169.4.144 | 16 | 13.14 | 42.86 |
| 148 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-东西部协作-备份服务-1 | 192.169.4.135 | 8 | 12.64 | 42.93 |
| 149 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-执法检疫-应用服务4 | 192.169.4.214 | 32 | 14.67 | 42.74 |
| 150 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-执法检疫-应用服务3 | 192.169.4.154 | 32 | 15.88 | 42.88 |
| 151 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经&计财系统-功能测试(数据库) | 192.169.4.161 | 32 | 17.03 | 69.65 |
| 152 | 北京市农村金融与风险管理信息平台 | 北京市农村金融与风险管理信息平台-互联网服务器测试 | 192.169.246.45 | 16 | 49.29 | 59.30 |
| 153 | 北京市农村金融与风险管理信息平台 | 北京市农村金融与风险管理信息平台-政务外网服务器测试 | 192.169.203.178 | 32 | 46.98 | 49.38 |
| 154 | 北京市农村金融与风险管理信息平台 | 农业农村局-密码资源池租户系统-2 | 192.169.200.116 | 16 | 32.86 | 49.47 |
| 155 | 财务集中核算网上报销系统 | 财务集中C算系统网上报销子系统-应用服务器 | 192.169.206.148 | 64 | 38.43 | 52.12 |
| 156 | 财务集中核算网上报销系统 | 财务集中C算系统网上报销子系统-票据识别验证与京办访问服务器 | 192.169.244.184 | 16 | 11.92 | 12.57 |
| 157 | 北京市农业宣传管理信息系统 | 北京市农业宣传管理信息系统-应用服务器 | 192.169.244.219 | 8 | 26.10 | 36.75 |
| 158 | 北京市农业宣传管理信息系统 | 北京市农业宣传管理信息系统-数据库服务器 | 192.169.244.226 | 4 | 78.02 | 81.76 |
| 159 | 北京三农舆情监测系统 | 北京三农舆情监测系统-GW北京三农舆情监测系统01 | 192.169.244.207 | 8 | 18.35 | 42.81 |
| 160 | 北京三农舆情监测系统 | 北京三农舆情监测系统-GW北京三农舆情监测系统02 | 192.169.244.138 | 8 | 25.99 | 28.56 |
| 161 | 北京玉米品种试验数据管理平台 | 北京玉米品种试验数据管理平台-应用服务器 | 192.169.244.213 | 32 | 69.94 | 80.86 |
| 162 | 北京玉米品种试验数据管理平台 | 北京玉米品种试验数据管理平台-数据服务器 | 192.169.244.198 | 32 | 40.63 | 43.94 |
| 163 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_redis服务器_1 | 192.168.233.72 | 16 | 32.92 | 49.47 |
| 164 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_数据库服务器_1 | 192.168.233.110 | 32 | 33.06 | 49.47 |
| 165 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_应用服务器_2 | 192.168.233.51 | 32 | 32.98 | 49.38 |
| 166 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_Nginx服务器_1 | 192.168.233.59 | 16 | 32.95 | 49.47 |
| 167 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_文件服务器_1 | 192.168.233.189 | 8 | 32.92 | 49.47 |
| 168 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_数据库服务器_2 | 192.168.233.144 | 32 | 32.99 | 49.39 |
| 169 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_Nginx服务器_2 | 192.168.233.201 | 16 | 33.09 | 49.47 |
| 170 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_应用服务器_1 | 192.168.233.210 | 32 | 32.91 | 49.47 |
| 171 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_Nginx服务器_3新 | 192.169.235.220 | 16 | 33.12 | 43.00 |

- 存储服务

  - 磁盘使用率详情

下表为本月云主机高性能存储使用率详情，各主机高性能存储使用率符合市政务和数据局要求：

| 序号 | 业务系统名称 | 云主机名称 | IP地址 | 存储总量 | 存储最大使用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-乡村振兴大数据-系统测试 | 192.169.202.241 | 1100 | 66.13 |
| 2 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-系统测试 | 192.169.202.188 | 4200 | 86.92 |
| 3 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-管控服务器1 | 192.169.203.184 | 1040 | 38.19 |
| 4 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-管控服务器3 | 192.169.202.61 | 540 | 66.99 |
| 5 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-管控服务器2 | 192.169.203.46 | 540 | 65.17 |
| 6 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据治理服务应用服务器1 | 192.169.202.42 | 540 | 56.44 |
| 7 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据治理服务应用服务器2 | 192.169.203.4 | 540 | 67.76 |
| 8 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据治理服务应用服务器4 | 192.169.203.52 | 540 | 65.59 |
| 9 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据治理服务应用服务器3 | 192.169.203.51 | 540 | 42.68 |
| 10 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据服务链应用服务器1 | 192.169.203.60 | 540 | 66.41 |
| 11 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据服务链应用服务器2 | 192.169.203.242 | 540 | 62.89 |
| 12 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据服务链应用服务器3 | 192.169.203.244 | 540 | 72.45 |
| 13 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据服务链应用服务器4 | 192.169.203.200 | 540 | 72.12 |
| 14 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据集成服务应用服务器 | 192.169.203.159 | 540 | 58.38 |
| 15 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-大数据测试linux | 192.169.203.220 | 2100 | 60.70 |
| 16 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-大数据领导驾驶舱 | 192.169.204.139 | 400 | 78.62 |
| 17 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台--GIS服务 | 192.169.204.229 | 1524 | 70.98 |
| 18 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局-密码资源池租户系统 | 192.169.205.230 | 550 | 43.07 |
| 19 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局-乡村振兴大数据平台-增量数据前置机 | 192.169.207.207 | 1224 | 49.51 |
| 20 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局-北京市乡村振兴大数据平台-对接市大数据平台前置机 | 192.169.203.143 | 600 | 75.34 |
| 21 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器03_数据集成 | 192.169.204.155 | 600 | 54.69 |
| 22 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器01_数据集成 | 192.169.205.193 | 600 | 59.82 |
| 23 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器02_数据集成 | 192.169.201.210 | 600 | 37.01 |
| 24 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器04_数据集成 | 192.169.200.167 | 600 | 71.55 |
| 25 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器05_数据集成 | 192.169.201.40 | 600 | 72.21 |
| 26 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-app-02 | 192.169.203.150 | 600 | 58.99 |
| 27 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-bigdata-02 | 192.169.203.227 | 1100 | 59.85 |
| 28 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-app-01 | 192.169.200.235 | 600 | 54.05 |
| 29 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-bigdata-01 | 192.169.204.151 | 1100 | 68.60 |
| 30 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-bigdata-03 | 192.169.203.223 | 1100 | 57.94 |
| 31 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-mysqld-01 | 192.169.204.204 | 1100 | 52.31 |
| 32 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-Nginx-01 | 192.169.244.145 | 100 | 2.50 |
| 33 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台 | 北京市乡村振兴大数据平台-windows堡垒机 | 192.169.204.192 | 100 | 48.73 |
| 34 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目应用服务器-1 | 192.169.235.157 | 150 | 82.28 |
| 35 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目应用服务器-2 | 192.169.235.210 | 150 | 88.81 |
| 36 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目应用服务器-3 | 192.169.235.181 | 150 | 59.12 |
| 37 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目区块链服务器-1 | 192.169.235.203 | 3050 | 62.20 |
| 38 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目区块链服务器-2 | 192.169.235.193 | 3050 | 14.43 |
| 39 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目区块链服务器-3 | 192.169.235.209 | 3050 | 15.77 |
| 40 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目区块链服务器-4 | 192.169.235.224 | 3050 | 13.95 |
| 41 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目数据库服务器-1 | 192.169.235.226 | 350 | 84.12 |
| 42 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目数据库服务器-2 | 192.169.235.254 | 350 | 56.74 |
| 43 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-市场行情综合管理系统数据库服务器 | 192.169.200.177 | 550 | 56.04 |
| 44 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-市场行情综合管理系统应用服务器 | 192.169.200.88 | 550 | 0.00 |
| 45 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-支撑平台&科技系统-功能测试 | 192.169.4.149 | 300 | 85.40 |
| 46 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-综合执法-功能测试 | 192.169.4.187 | 600 | 69.18 |
| 47 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-空间服务-政务外网GIS服务 | 192.169.206.124 | 300 | 41.51 |
| 48 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农产品质量安全-功能测试 | 192.169.4.134 | 400 | 72.41 |
| 49 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农机装备-功能测试 | 192.169.4.189 | 400 | 73.39 |
| 50 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-功能测试 | 192.169.4.133 | 600 | 68.70 |
| 51 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-生产环境数据库 | 192.169.4.157 | 3172 | 41.99 |
| 52 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数字农田-功能测试 | 192.169.4.220 | 400 | 67.48 |
| 53 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数字农田-政务外网应用服务 | 192.169.207.15 | 400 | 87.50 |
| 54 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数字京村-功能测试 | 192.169.4.142 | 1224 | 0.00 |
| 55 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-综合执法-与司法局对接服务 | 192.169.205.242 | 600 | 55.24 |
| 56 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数字农田-政务外网调试服务器 | 192.169.207.254 | 400 | 43.57 |
| 57 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-执法检疫-应用服务2 | 192.169.4.190 | 600 | 60.74 |
| 58 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-执法检疫-应用服务1 | 192.169.4.238 | 2648 | 64.67 |
| 59 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-综合执法-电子签章网关 | 192.169.200.128 | 700 | 69.99 |
| 60 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-应用服务1 | 192.169.4.224 | 1224 | 60.04 |
| 61 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-应用服务1 | 192.169.4.210 | 1424 | 83.56 |
| 62 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农产品质量安全-应用服务1 | 192.169.4.234 | 1224 | 53.96 |
| 63 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数字农田&农机装备-应用服务1 | 192.169.4.250 | 3272 | 58.67 |
| 64 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农产品质量安全-应用服务2 | 192.169.4.201 | 1224 | 56.05 |
| 65 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数字农田&农机装备-应用服务2 | 192.169.4.218 | 3272 | 44.56 |
| 66 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-空间服务-互联网GIS服务 | 192.169.4.129 | 1224 | 52.34 |
| 67 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-数据库备份服务 | 192.169.4.231 | 2248 | 70.40 |
| 68 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-综合执法-应用服务2 | 192.169.4.186 | 1224 | 50.62 |
| 69 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-综合执法-应用服务1 | 192.169.4.184 | 1224 | 42.17 |
| 70 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经&计财&综合执法&农安-数据库2 | 192.169.4.152 | 1224 | 59.26 |
| 71 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经&计财&综合执法&农安-数据库1 | 192.169.4.232 | 1224 | 70.55 |
| 72 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-应用支撑&空间服务&科技&贷款贴息-数据库2 | 192.169.4.246 | 1224 | 74.93 |
| 73 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-应用支撑&空间服务&科技&贷款贴息-数据库1 | 192.169.4.166 | 1224 | 79.31 |
| 74 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-内部管理 | 192.169.4.179 | 1200 | 77.41 |
| 75 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台--乡村振兴大数据数据对接 | 192.169.4.175 | 700 | 37.60 |
| 76 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农机装备&数字农田-数据库2 | 192.169.4.215 | 1224 | 62.50 |
| 77 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农机装备&数字农田-数据库1 | 192.169.4.233 | 1224 | 62.37 |
| 78 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农村资源资产-应用服务2 | 192.169.4.147 | 400 | 68.83 |
| 79 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农村资源资产-应用服务1 | 192.169.4.254 | 400 | 41.12 |
| 80 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-贷款贴息-应用服务 | 192.169.4.168 | 400 | 65.16 |
| 81 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农村资源资产-文件服务 | 192.169.4.148 | 8100 | 87.86 |
| 82 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农村资源资产-数据库 | 192.169.4.252 | 1400 | 74.36 |
| 83 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-执法检疫-数据库1 | 192.169.4.251 | 3272 | 65.90 |
| 84 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-执法检疫-数据库2 | 192.169.4.242 | 3272 | 80.56 |
| 85 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农产品质量安全-合格证&追溯数据库 | 192.169.4.178 | 700 | 87.99 |
| 86 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农产品质量安全-合格证&追溯服务 | 192.169.4.230 | 700 | 50.70 |
| 87 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-应用服务3 | 192.169.4.208 | 1224 | 44.05 |
| 88 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-应用服务4 | 192.169.4.181 | 6344 | 82.21 |
| 89 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-应用服务6 | 192.169.4.209 | 1224 | 58.92 |
| 90 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-应用服务5 | 192.169.4.143 | 1224 | 74.37 |
| 91 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-计财系统-应用服务1 | 192.169.4.155 | 700 | 55.12 |
| 92 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经&计财系统-政务外网数据库 | 192.169.205.63 | 15440 | 86.78 |
| 93 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-计财系统-应用服务2 | 192.169.4.249 | 700 | 69.54 |
| 94 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-原种植业系统-数据库 | 192.169.4.193 | 2248 | 68.16 |
| 95 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-执法检疫-前置机 | 192.169.4.141 | 500 | 57.52 |
| 96 | 北京市农业农村综合管理平台 | 市场行情综合管理系统-政务外网前置机 | 192.169.206.2 | 300 | 44.91 |
| 97 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-种植业-物联网中台服务器 | 192.169.4.239 | 250 | 56.16 |
| 98 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-种植业-物联网中台图片服务器 | 192.169.4.197 | 2098 | 8.68 |
| 99 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种植业-应用服务1 | 192.169.4.229 | 32200 | 39.49 |
| 100 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种植业-应用服务2 | 192.169.4.212 | 200 | 54.14 |
| 101 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-种植业-补贴数据财政对接 | 192.169.204.243 | 150 | 66.50 |
| 102 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-行政审批&应急-政务外网应用服务 | 192.169.202.234 | 300 | 85.49 |
| 103 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-村镇生态&社会事业&人才&乡村治理&产业发展-功能测试 | 192.169.4.140 | 600 | 51.38 |
| 104 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-功能测试 | 192.169.4.180 | 600 | 42.29 |
| 105 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-功能测试 | 192.169.4.248 | 600 | 40.58 |
| 106 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-市场流通-功能测试 | 192.169.4.228 | 600 | 73.30 |
| 107 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-行政审批&应急系统-功能测试 | 192.169.4.182 | 600 | 45.44 |
| 108 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-政务云监管 | 192.169.204.183 | 1000 | 87.09 |
| 109 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经系统-农部数据报送前置机 | 192.169.4.146 | 400 | 41.81 |
| 110 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-蛋鸡应用服务 | 192.169.4.136 | 5100 | 16.79 |
| 111 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-蛋鸡数据库 | 192.169.4.216 | 5100 | 63.36 |
| 112 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-应用支撑-应用服务2 | 192.169.4.137 | 1224 | 30.01 |
| 113 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-应用支撑-应用服务1 | 192.169.4.223 | 1224 | 71.97 |
| 114 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-生态建设-政务外网矢量应用 | 192.169.203.177 | 1124 | 69.93 |
| 115 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-应用服务1 | 192.169.4.192 | 2148 | 65.84 |
| 116 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-应用服务2 | 192.169.4.167 | 2148 | 58.79 |
| 117 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-应用服务2 | 192.169.4.177 | 2148 | 86.56 |
| 118 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-应用服1 | 192.169.4.247 | 2148 | 41.10 |
| 119 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-数据库2 | 192.169.4.132 | 2148 | 47.85 |
| 120 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-养殖业-数据库1 | 192.169.4.207 | 2148 | 38.68 |
| 121 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-行政审批&应急-应用服务1 | 192.169.4.165 | 2148 | 39.34 |
| 122 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-行政审批&应急-应用服务2 | 192.169.4.219 | 2148 | 57.38 |
| 123 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-市场流通-应用服务1 | 192.169.4.205 | 2148 | 61.51 |
| 124 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-市场流通-应用服务2 | 192.169.4.131 | 2148 | 52.87 |
| 125 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-村镇建设&生态建设&农村社会事业&人才工作&乡村治理&产业发展-应用服务2 | 192.169.4.211 | 2148 | 83.33 |
| 126 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-村镇建设&生态建设&农村社会事业&人才工作&乡村治理&产业发展-应用服务1 | 192.169.4.240 | 2148 | 77.97 |
| 127 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-市场流通-数据库1 | 192.169.4.173 | 4196 | 41.12 |
| 128 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台)-村镇建设&生态建设&农村社会事业&人才工作&乡村治理&产业发展-数据库2 | 192.169.4.188 | 4196 | 7.09 |
| 129 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-村镇建设&生态建设&农村社会事业&人才工作&乡村治理&产业发展-数据库1 | 192.169.4.244 | 4196 | 42.68 |
| 130 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-数据库2 | 192.169.4.253 | 4196 | 72.40 |
| 131 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-行政审批&应急-数据库2 | 192.169.4.171 | 4196 | 65.52 |
| 132 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-市场流通-数据库2 | 192.169.4.183 | 4196 | 46.45 |
| 133 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-行政审批&应急-数据库1 | 192.169.4.222 | 4196 | 38.72 |
| 134 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-数据库1 | 192.169.4.145 | 4196 | 55.27 |
| 135 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-东西部协作-应用服务器1 | 192.169.4.156 | 600 | 62.42 |
| 136 | 北京市农业农村综合管理平台 | 北京市农业农村局-综合管理平台-市场流通价格预测预警 | 192.169.4.226 | 600 | 60.51 |
| 137 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-源代码管理服务器 | 192.169.4.200 | 1224 | 62.09 |
| 138 | 北京市农业农村综合管理平台 | 市场行情综合管理系统-微信公众号-1 | 192.169.244.158 | 600 | 51.57 |
| 139 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-执法检疫-运维服务-1 | 192.169.4.199 | 260 | 52.08 |
| 140 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-文件服务 | 192.169.4.203 | 1100 | 50.87 |
| 141 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-应用服务2 | 192.169.4.236 | 300 | 38.20 |
| 142 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-数据库2 | 192.169.4.195 | 600 | 4.78 |
| 143 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-应用服务1 | 192.169.4.139 | 300 | 49.00 |
| 144 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-数据库1 | 192.169.4.160 | 600 | 67.54 |
| 145 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-宣传与文化综合管理系统应用2 | 192.169.4.206 | 1224 | 61.34 |
| 146 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-宣传与文化综合管理系统应用1 | 192.169.4.204 | 1224 | 49.20 |
| 147 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-东西部协作-应用服务-2 | 192.169.4.144 | 450 | 38.85 |
| 148 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-东西部协作-备份服务-1 | 192.169.4.135 | 550 | 83.88 |
| 149 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-执法检疫-应用服务4 | 192.169.4.214 | 600 | 66.30 |
| 150 | 北京市农业农村综合管理平台 | 农业农村局-综合管理平台-执法检疫-应用服务3 | 192.169.4.154 | 600 | 51.97 |
| 151 | 北京市农业农村综合管理平台 | 综合管理平台-农经&计财系统-功能测试(数据库) | 192.169.4.161 | 600 | 78.39 |
| 152 | 北京市农村金融与风险管理信息平台 | 北京市农村金融与风险管理信息平台-互联网服务器测试 | 192.169.246.45 | 160 | 63.31 |
| 153 | 北京市农村金融与风险管理信息平台 | 北京市农村金融与风险管理信息平台-政务外网服务器测试 | 192.169.203.178 | 560 | 61.12 |
| 154 | 北京市农村金融与风险管理信息平台 | 农业农村局-密码资源池租户系统-2 | 192.169.200.116 | 550 | 71.18 |
| 155 | 财务集中核算网上报销系统 | 财务集中C算系统网上报销子系统-应用服务器 | 192.169.206.148 | 5100 | 50.34 |
| 156 | 财务集中核算网上报销系统 | 财务集中C算系统网上报销子系统-票据识别验证与京办访问服务器 | 192.169.244.184 | 150 | 73.56 |
| 157 | 北京市农业宣传管理信息系统 | 北京市农业宣传管理信息系统-应用服务器 | 192.169.244.219 | 1200 | 44.81 |
| 158 | 北京市农业宣传管理信息系统 | 北京市农业宣传管理信息系统-数据库服务器 | 192.169.244.226 | 600 | 9.65 |
| 159 | 北京三农舆情监测系统 | 北京三农舆情监测系统-GW北京三农舆情监测系统01 | 192.169.244.207 | 400 | 56.70 |
| 160 | 北京三农舆情监测系统 | 北京三农舆情监测系统-GW北京三农舆情监测系统02 | 192.169.244.138 | 600 | 48.34 |
| 161 | 北京玉米品种试验数据管理平台 | 北京玉米品种试验数据管理平台-应用服务器 | 192.169.244.213 | 600 | 48.54 |
| 162 | 北京玉米品种试验数据管理平台 | 北京玉米品种试验数据管理平台-数据服务器 | 192.169.244.198 | 600 | 65.69 |
| 163 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_redis服务器_1 | 192.168.233.72 | 300 | 40.26 |
| 164 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_数据库服务器_1 | 192.168.233.110 | 1124 | 68.61 |
| 165 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_应用服务器_2 | 192.168.233.51 | 500 | 65.07 |
| 166 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_Nginx服务器_1 | 192.168.233.59 | 300 | 59.09 |
| 167 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_文件服务器_1 | 192.168.233.189 | 2148 | 63.07 |
| 168 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_数据库服务器_2 | 192.168.233.144 | 1124 | 52.57 |
| 169 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_Nginx服务器_2 | 192.168.233.201 | 300 | 46.07 |
| 170 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_应用服务器_1 | 192.168.233.210 | 500 | 67.91 |
| 171 | 北京市农业农村局内网门户及OA系统 | 农业农村局_数字化办公系统_Nginx服务器_3新 | 192.169.235.220 | 300 | 41.86 |

  - 本地备份和静态存储服务

快照备份服务包含：本地备份和静态存储两项服务

合同要求：本地备份：通过备份策略实现文件、操作系统、数据库的本地备份（不包含备份存储空间费用）静态存储：大容量、高可靠的数据存储服务，具备PB级线性扩展能力。

实现方式：对云主机每月进行一次快照，由金山云与用户共同分析业务主机备份需求，确定业务重要性与恢复优先级。通过备份策略实现对用户数据（文件、操作系统、数据库）的本地备份。备份空间具体包含静态存储大容量、高可靠的数据存储服务，具备PB级线性扩展能力。

备份方式：金山云提供云主机系统的备份，主要采用快照方式进行系统备份。

恢复方式：对快照进行恢复，覆盖原有主机数据，使数据恢复到备份前的状态。

进行备份与恢复的文档记录，其内容包括备份时间、备份内容、备份操作人、备份截止时间等。

下表为本月备份记录：

| 序号 | 云主机名称 | 浮动IP | 备份时间 | 备份类型 | 备份负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-乡村振兴大数据-系统测试 | 192.169.202.241 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 2 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-系统测试 | 192.169.202.188 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 3 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-管控服务器1 | 192.169.203.184 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 4 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-管控服务器3 | 192.169.202.61 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 5 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-管控服务器2 | 192.169.203.46 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 6 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据治理服务应用服务器1 | 192.169.202.42 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 7 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据治理服务应用服务器2 | 192.169.203.4 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 8 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据治理服务应用服务器4 | 192.169.203.52 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 9 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据治理服务应用服务器3 | 192.169.203.51 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 10 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据服务链应用服务器1 | 192.169.203.60 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 11 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据服务链应用服务器2 | 192.169.203.242 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 12 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据服务链应用服务器3 | 192.169.203.244 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 13 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据服务链应用服务器4 | 192.169.203.200 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 14 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-数据集成服务应用服务器 | 192.169.203.159 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 15 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-大数据测试linux | 192.169.203.220 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 16 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台-大数据领导驾驶舱 | 192.169.204.139 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 17 | 市农业农村局乡村振兴大数据平台--GIS服务 | 192.169.204.229 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 18 | 农业农村局-密码资源池租户系统 | 192.169.205.230 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 19 | 农业农村局-乡村振兴大数据平台-增量数据前置机 | 192.169.207.207 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 20 | 农业农村局-北京市乡村振兴大数据平台-对接市大数据平台前置机 | 192.169.203.143 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 21 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器03_数据集成 | 192.169.204.155 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 22 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器01_数据集成 | 192.169.205.193 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 23 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器02_数据集成 | 192.169.201.210 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 24 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器04_数据集成 | 192.169.200.167 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 25 | 农业农村局_乡村振兴大数据平台_应用服务器05_数据集成 | 192.169.201.40 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 26 | 北京市乡村振兴大数据平台-app-02 | 192.169.203.150 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 27 | 北京市乡村振兴大数据平台-bigdata-02 | 192.169.203.227 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 28 | 北京市乡村振兴大数据平台-app-01 | 192.169.200.235 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 29 | 北京市乡村振兴大数据平台-bigdata-01 | 192.169.204.151 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 30 | 北京市乡村振兴大数据平台-bigdata-03 | 192.169.203.223 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 31 | 北京市乡村振兴大数据平台-mysqld-01 | 192.169.204.204 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 32 | 北京市乡村振兴大数据平台-Nginx-01 | 192.169.244.145 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 33 | 北京市乡村振兴大数据平台-windows堡垒机 | 192.169.204.192 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 34 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目应用服务器-1 | 192.169.235.157 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 35 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目应用服务器-2 | 192.169.235.210 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 36 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目应用服务器-3 | 192.169.235.181 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 37 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目区块链服务器-1 | 192.169.235.203 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 38 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目区块链服务器-2 | 192.169.235.193 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 39 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目区块链服务器-3 | 192.169.235.209 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 40 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目区块链服务器-4 | 192.169.235.224 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 41 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目数据库服务器-1 | 192.169.235.226 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 42 | 北京市畜牧业生物安全智能监管系统-生猪-建设项目数据库服务器-2 | 192.169.235.254 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 43 | 农业农村局-市场行情综合管理系统数据库服务器 | 192.169.200.177 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 44 | 农业农村局-市场行情综合管理系统应用服务器 | 192.169.200.88 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 45 | 综合管理平台-支撑平台&科技系统-功能测试 | 192.169.4.149 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 46 | 综合管理平台-综合执法-功能测试 | 192.169.4.187 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 47 | 综合管理平台-空间服务-政务外网GIS服务 | 192.169.206.124 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 48 | 综合管理平台-农产品质量安全-功能测试 | 192.169.4.134 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 49 | 综合管理平台-农机装备-功能测试 | 192.169.4.189 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 50 | 综合管理平台-农经系统-功能测试 | 192.169.4.133 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 51 | 综合管理平台-农经系统-生产环境数据库 | 192.169.4.157 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 52 | 综合管理平台-数字农田-功能测试 | 192.169.4.220 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 53 | 综合管理平台-数字农田-政务外网应用服务 | 192.169.207.15 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 54 | 综合管理平台-数字京村-功能测试 | 192.169.4.142 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 55 | 综合管理平台-综合执法-与司法局对接服务 | 192.169.205.242 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 56 | 综合管理平台-数字农田-政务外网调试服务器 | 192.169.207.254 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 57 | 综合管理平台-执法检疫-应用服务2 | 192.169.4.190 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 58 | 综合管理平台-执法检疫-应用服务1 | 192.169.4.238 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 59 | 农业农村局-综合管理平台-综合执法-电子签章网关 | 192.169.200.128 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 60 | 综合管理平台-农经系统-应用服务1 | 192.169.4.224 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 61 | 综合管理平台-农经系统-应用服务1 | 192.169.4.210 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 62 | 综合管理平台-农产品质量安全-应用服务1 | 192.169.4.234 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 63 | 综合管理平台-数字农田&农机装备-应用服务1 | 192.169.4.250 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 64 | 综合管理平台-农产品质量安全-应用服务2 | 192.169.4.201 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 65 | 综合管理平台-数字农田&农机装备-应用服务2 | 192.169.4.218 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 66 | 综合管理平台-空间服务-互联网GIS服务 | 192.169.4.129 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 67 | 综合管理平台-数据库备份服务 | 192.169.4.231 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 68 | 综合管理平台-综合执法-应用服务2 | 192.169.4.186 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 69 | 综合管理平台-综合执法-应用服务1 | 192.169.4.184 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 70 | 综合管理平台-农经&计财&综合执法&农安-数据库2 | 192.169.4.152 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 71 | 综合管理平台-农经&计财&综合执法&农安-数据库1 | 192.169.4.232 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 72 | 综合管理平台-应用支撑&空间服务&科技&贷款贴息-数据库2 | 192.169.4.246 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 73 | 综合管理平台-应用支撑&空间服务&科技&贷款贴息-数据库1 | 192.169.4.166 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 74 | 农业农村局-综合管理平台-内部管理 | 192.169.4.179 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 75 | 综合管理平台--乡村振兴大数据数据对接 | 192.169.4.175 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 76 | 综合管理平台-农机装备&数字农田-数据库2 | 192.169.4.215 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 77 | 综合管理平台-农机装备&数字农田-数据库1 | 192.169.4.233 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 78 | 综合管理平台-农村资源资产-应用服务2 | 192.169.4.147 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 79 | 综合管理平台-农村资源资产-应用服务1 | 192.169.4.254 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 80 | 综合管理平台-贷款贴息-应用服务 | 192.169.4.168 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 81 | 综合管理平台-农村资源资产-文件服务 | 192.169.4.148 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 82 | 综合管理平台-农村资源资产-数据库 | 192.169.4.252 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 83 | 综合管理平台-执法检疫-数据库1 | 192.169.4.251 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 84 | 综合管理平台-执法检疫-数据库2 | 192.169.4.242 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 85 | 综合管理平台-农产品质量安全-合格证&追溯数据库 | 192.169.4.178 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 86 | 综合管理平台-农产品质量安全-合格证&追溯服务 | 192.169.4.230 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 87 | 综合管理平台-农经系统-应用服务3 | 192.169.4.208 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 88 | 综合管理平台-农经系统-应用服务4 | 192.169.4.181 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 89 | 综合管理平台-农经系统-应用服务6 | 192.169.4.209 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 90 | 综合管理平台-农经系统-应用服务5 | 192.169.4.143 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 91 | 综合管理平台-计财系统-应用服务1 | 192.169.4.155 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 92 | 综合管理平台-农经&计财系统-政务外网数据库 | 192.169.205.63 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 93 | 综合管理平台-计财系统-应用服务2 | 192.169.4.249 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 94 | 综合管理平台-原种植业系统-数据库 | 192.169.4.193 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 95 | 综合管理平台-执法检疫-前置机 | 192.169.4.141 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 96 | 市场行情综合管理系统-政务外网前置机 | 192.169.206.2 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 97 | 农业农村局-综合管理平台-种植业-物联网中台服务器 | 192.169.4.239 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 98 | 农业农村局-综合管理平台-种植业-物联网中台图片服务器 | 192.169.4.197 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 99 | 综合管理平台-种植业-应用服务1 | 192.169.4.229 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 100 | 综合管理平台-种植业-应用服务2 | 192.169.4.212 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 101 | 农业农村局-综合管理平台-种植业-补贴数据财政对接 | 192.169.204.243 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 102 | 综合管理平台-行政审批&应急-政务外网应用服务 | 192.169.202.234 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 103 | 综合管理平台-村镇生态&社会事业&人才&乡村治理&产业发展-功能测试 | 192.169.4.140 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 104 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-功能测试 | 192.169.4.180 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 105 | 综合管理平台-养殖业-功能测试 | 192.169.4.248 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 106 | 综合管理平台-市场流通-功能测试 | 192.169.4.228 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 107 | 综合管理平台-行政审批&应急系统-功能测试 | 192.169.4.182 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 108 | 农业农村局-政务云监管 | 192.169.204.183 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 109 | 综合管理平台-农经系统-农部数据报送前置机 | 192.169.4.146 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 110 | 综合管理平台-养殖业-蛋鸡应用服务 | 192.169.4.136 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 111 | 综合管理平台-养殖业-蛋鸡数据库 | 192.169.4.216 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 112 | 综合管理平台-应用支撑-应用服务2 | 192.169.4.137 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 113 | 综合管理平台-应用支撑-应用服务1 | 192.169.4.223 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 114 | 综合管理平台-生态建设-政务外网矢量应用 | 192.169.203.177 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 115 | 综合管理平台-养殖业-应用服务1 | 192.169.4.192 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 116 | 综合管理平台-养殖业-应用服务2 | 192.169.4.167 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 117 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-应用服务2 | 192.169.4.177 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 118 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-应用服1 | 192.169.4.247 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 119 | 综合管理平台-养殖业-数据库2 | 192.169.4.132 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 120 | 综合管理平台-养殖业-数据库1 | 192.169.4.207 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 121 | 综合管理平台-行政审批&应急-应用服务1 | 192.169.4.165 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 122 | 综合管理平台-行政审批&应急-应用服务2 | 192.169.4.219 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 123 | 综合管理平台-市场流通-应用服务1 | 192.169.4.205 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 124 | 综合管理平台-市场流通-应用服务2 | 192.169.4.131 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 125 | 综合管理平台-村镇建设&生态建设&农村社会事业&人才工作&乡村治理&产业发展-应用服务2 | 192.169.4.211 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 126 | 综合管理平台-村镇建设&生态建设&农村社会事业&人才工作&乡村治理&产业发展-应用服务1 | 192.169.4.240 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 127 | 综合管理平台-市场流通-数据库1 | 192.169.4.173 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 128 | 综合管理平台)-村镇建设&生态建设&农村社会事业&人才工作&乡村治理&产业发展-数据库2 | 192.169.4.188 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 129 | 综合管理平台-村镇建设&生态建设&农村社会事业&人才工作&乡村治理&产业发展-数据库1 | 192.169.4.244 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 130 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-数据库2 | 192.169.4.253 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 131 | 综合管理平台-行政审批&应急-数据库2 | 192.169.4.171 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 132 | 综合管理平台-市场流通-数据库2 | 192.169.4.183 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 133 | 综合管理平台-行政审批&应急-数据库1 | 192.169.4.222 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 134 | 综合管理平台-种业&宅基地&发展规划-数据库1 | 192.169.4.145 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 135 | 综合管理平台-东西部协作-应用服务器1 | 192.169.4.156 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 136 | 北京市农业农村局-综合管理平台-市场流通价格预测预警 | 192.169.4.226 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 137 | 综合管理平台-源代码管理服务器 | 192.169.4.200 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 138 | 市场行情综合管理系统-微信公众号-1 | 192.169.244.158 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 139 | 农业农村局-执法检疫-运维服务-1 | 192.169.4.199 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 140 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-文件服务 | 192.169.4.203 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 141 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-应用服务2 | 192.169.4.236 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 142 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-数据库2 | 192.169.4.195 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 143 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-应用服务1 | 192.169.4.139 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 144 | 综合管理平台-检疫监督无害化处理-数据库1 | 192.169.4.160 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 145 | 农业农村局-综合管理平台-宣传与文化综合管理系统应用2 | 192.169.4.206 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 146 | 农业农村局-综合管理平台-宣传与文化综合管理系统应用1 | 192.169.4.204 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 147 | 农业农村局-综合管理平台-东西部协作-应用服务-2 | 192.169.4.144 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 148 | 农业农村局-综合管理平台-东西部协作-备份服务-1 | 192.169.4.135 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 149 | 农业农村局-综合管理平台-执法检疫-应用服务4 | 192.169.4.214 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 150 | 农业农村局-综合管理平台-执法检疫-应用服务3 | 192.169.4.154 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 151 | 综合管理平台-农经&计财系统-功能测试(数据库) | 192.169.4.161 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 152 | 北京市农村金融与风险管理信息平台-互联网服务器测试 | 192.169.246.45 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 153 | 北京市农村金融与风险管理信息平台-政务外网服务器测试 | 192.169.203.178 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 154 | 农业农村局-密码资源池租户系统-2 | 192.169.200.116 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 155 | 财务集中C算系统网上报销子系统-应用服务器 | 192.169.206.148 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 156 | 财务集中C算系统网上报销子系统-票据识别验证与京办访问服务器 | 192.169.244.184 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 157 | 北京市农业宣传管理信息系统-应用服务器 | 192.169.244.219 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 158 | 北京市农业宣传管理信息系统-数据库服务器 | 192.169.244.226 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 159 | 北京三农舆情监测系统-GW北京三农舆情监测系统01 | 192.169.244.207 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 160 | 北京三农舆情监测系统-GW北京三农舆情监测系统02 | 192.169.244.138 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 161 | 北京玉米品种试验数据管理平台-应用服务器 | 192.169.244.213 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 162 | 北京玉米品种试验数据管理平台-数据服务器 | 192.169.244.198 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 163 | 农业农村局_数字化办公系统_redis服务器_1 | 192.168.233.72 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 164 | 农业农村局_数字化办公系统_数据库服务器_1 | 192.168.233.110 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 165 | 农业农村局_数字化办公系统_应用服务器_2 | 192.168.233.51 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 166 | 农业农村局_数字化办公系统_Nginx服务器_1 | 192.168.233.59 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 167 | 农业农村局_数字化办公系统_文件服务器_1 | 192.168.233.189 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 168 | 农业农村局_数字化办公系统_数据库服务器_2 | 192.168.233.144 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 169 | 农业农村局_数字化办公系统_Nginx服务器_2 | 192.168.233.201 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 170 | 农业农村局_数字化办公系统_应用服务器_1 | 192.168.233.210 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |
| 171 | 农业农村局_数字化办公系统_Nginx服务器_3新 | 192.169.235.220 | 2025/11/21 22:00 | 快照备份 | 王春光 |

- 网络服务

  - 互联网链路带宽

合同要求：提供12个月互联网链路带宽服务300MB/月。

实现方式：通过在控制台配置互联网地址流量带宽方式实现流量带宽服务。

配置截图：已完成合同约定流量带宽内容，如下图：

  - 互联网IP地址租用服务

合同要求：提供网络地址租用，并且提供网站域名备案服务。提供12个月49个互联网ip地址租用。

实现方式：通过在控制台配置服务器地址与互联网地址的映射关系实现。

配置截图：本月已分配65个互联网地址。下表为已提供互联网地址列表，图为控制台映射关系截图：

| 序号 | 互联网地址 | 使用单位名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 110.43.70.178 | 北京市农业农村局 |
| 2 | 110.43.71.138 | 北京市农业农村局 |
| 3 | 110.43.204.68 | 北京市农业农村局 |
| 4 | 110.43.71.20 | 北京市农业农村局 |
| 5 | 110.43.71.139 | 北京市农业农村局 |
| 6 | 110.43.70.199 | 北京市农业农村局 |
| 7 | 110.43.70.207 | 北京市农业农村局 |
| 8 | 120.52.185.213 | 北京市农业农村局 |
| 9 | 110.43.70.182 | 北京市农业农村局 |
| 10 | 110.43.71.142 | 北京市农业农村局 |
| 11 | 110.43.71.198 | 北京市农业农村局 |
| 12 | 111.206.218.123 | 北京市农业农村局 |
| 13 | 116.181.2.245 | 北京市农业农村局 |
| 14 | 110.43.71.141 | 北京市农业农村局 |
| 15 | 110.43.71.176 | 北京市农业农村局 |
| 16 | 111.206.218.213 | 北京市农业农村局 |
| 17 | 110.43.71.196 | 北京市农业农村局 |
| 18 | 110.43.204.136 | 北京市农业农村局 |
| 19 | 110.43.71.140 | 北京市农业农村局 |
| 20 | 110.43.71.183 | 北京市农业农村局 |
| 21 | 110.43.204.110 | 北京市农业农村局 |
| 22 | 110.43.70.245 | 北京市农业农村局 |
| 23 | 110.43.71.235 | 北京市农业农村局 |
| 24 | 110.43.71.197 | 北京市农业农村局 |
| 25 | 110.43.204.215 | 北京市农业农村局 |
| 26 | 110.43.70.217 | 北京市农业农村局 |
| 27 | 110.43.204.205 | 北京市农业农村局 |
| 28 | 110.43.70.193 | 北京市农业农村局 |
| 29 | 110.43.204.98 | 北京市农业农村局 |
| 30 | 120.52.185.238 | 北京市农业农村局 |
| 31 | 120.52.186.14 | 北京市农业农村局 |
| 32 | 120.52.185.12 | 北京市农业农村局 |
| 33 | 110.43.204.184 | 北京市农业农村局 |
| 34 | 120.52.185.206 | 北京市农业农村局 |
| 35 | 110.43.204.69 | 北京市农业农村局 |
| 36 | 110.43.71.199 | 北京市农业农村局 |
| 37 | 110.43.204.200 | 北京市农业农村局 |
| 38 | 110.43.204.155 | 北京市农业农村局 |
| 39 | 110.43.70.131 | 北京市农业农村局 |
| 40 | 110.43.204.216 | 北京市农业农村局 |
| 41 | 116.181.2.200 | 北京市农业农村局 |
| 42 | 110.43.71.32 | 北京市农业农村局 |
| 43 | 110.43.71.195 | 北京市农业农村局 |
| 44 | 110.43.71.189 | 北京市农业农村局 |
| 45 | 110.43.71.117 | 北京市农业农村局 |
| 46 | 110.43.70.160 | 北京市农业农村局 |
| 47 | 110.43.70.183 | 北京市农业农村局 |
| 48 | 110.206.218.98 | 北京市农业农村局 |
| 49 | 120.52.191.226 | 北京市农业农村局 |
| 50 | 111.206.218.39 | 北京市农业农村局 |
| 51 | 120.52.186.44 | 北京市农业农村局 |
| 52 | 110.43.71.33 | 北京市农业农村局 |
| 53 | 120.52.191.145 | 北京市农业农村局 |
| 54 | 110.43.71.105 | 北京市农业农村局 |
| 55 | 116.181.2.228 | 北京市农业农村局 |
| 56 | 116.181.2.155 | 北京市农业农村局 |
| 57 | 110.43.71.246 | 北京市农业农村局 |
| 58 | 110.43.71.243 | 北京市农业农村局 |
| 59 | 110.43.71.204 | 北京市农业农村局 |
| 60 | 110.43.70.201 | 北京市农业农村局 |
| 61 | 110.43.71.184 | 北京市农业农村局 |
| 62 | 110.43.71.21 | 北京市农业农村局 |
| 63 | 110.43.204.192 | 北京市农业农村局 |
| 64 | 110.43.70.247 | 北京市农业农村局 |
| 65 | 116.181.2.230 | 北京市农业农村局 |

  - 网络负载均衡服务

合同要求：提供主机应用集群负载均衡服务，提供12个月36个IP的主机应用集群负载均衡服务。

实现方式：在负载均衡设备上配置负载地址，负载地址配置后端服务器集群。根据开发需求配置后端集群节点数。能够为用户的应用发布提供包括多数据中 心负载均衡、多链路负载均衡、服务器负载均衡的全方位解决方案。

配置截图：根据合同要求，本月提供57个IP地址负载均衡服务，如下表：

| 序号 | 名称 | 弹性ip | 浮动IP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 172-16-124-73、228 | 192.169.202.184 | 192.169.203.244 |
| 2 |  |  | 192.169.203.200 |
| 3 | SLB_203_40 | 192.169.203.40 | 192.169.202.61 |
| 4 |  |  | 192.169.203.184 |
| 5 |  |  | 192.169.203.46 |
| 6 | 生猪项目 | 192.169.235.187 | 192.169.235.157 |
| 7 |  |  | 192.169.235.210 |
| 8 | 农田农机 | 192.169.4.225 | 192.169.4.218 |
| 9 |  |  | 192.169.4.250 |
| 10 | 农经计财 | 192.169.4.245 | 192.169.4.210 |
| 11 |  |  | 192.169.4.133 |
| 12 |  |  | 192.169.4.224 |
| 13 | 综合执法应用 | 192.169.4.138 | 192.169.4.184 |
| 14 |  |  | 192.169.4.186 |
| 15 | 农安应用 | 192.169.4.164 | 192.169.4.234 |
| 16 |  |  | 192.169.4.201 |
| 17 | 执法检疫测试 | 192.169.4.158 | 192.169.4.190 |
| 18 |  |  | 192.169.4.238 |
| 19 | 农经1 | 192.169.4.221 | 192.169.4.181 |
| 20 |  |  | 192.169.4.208 |
| 21 | 农经2 | 192.169.4.241 | 192.169.4.209 |
| 22 |  |  | 192.169.4.143 |
| 23 | 计财1 | 192.169.4.159 | 192.169.4.249 |
| 24 |  |  | 192.169.4.155 |
| 25 | 养殖业 | 192.169.4.185 | 192.169.4.167 |
| 26 |  |  | 192.169.4.240 |
| 27 |  |  | 192.169.4.192 |
| 28 |  |  | 192.169.4.207 |
| 29 |  |  | 192.169.4.211 |
| 30 | 市场流通 | 192.169.4.174 | 192.169.4.131 |
| 31 |  |  | 192.169.4.205 |
| 32 | 种业-宅基地-发展规划 | 192.169.4.196 | 192.169.4.177 |
| 33 |  |  | 192.169.4.247 |
| 34 | 行政审批-应急 | 192.169.4.172 | 192.169.4.165 |
| 35 |  |  | 192.169.4.219 |
| 36 | 村镇建设-生态建设 | 192.169.4.163 | 192.169.4.240 |
| 37 |  |  | 192.169.4.211 |
| 38 | 农经2-隔离-192-169-4-241 | 192.169.4.241 | 192.169.4.209 |
| 39 |  |  | 192.169.4.143 |
| 40 | 农经计财隔离切换-192-169-4-245 | 192.169.4.245 | 192.169.4.210 |
| 41 |  |  | 192.169.4.224 |
| 42 | 计财1-隔离切换192-169-4-159 | 192.169.4.159 | 192.169.4.249 |
| 43 |  |  | 192.169.4.155 |
| 44 | 农经1-192-169-4-221 | 192.169.4.221 | 192.169.4.181 |
| 45 |  |  | 192.169.4.208 |
| 46 | 村镇建设-生态建设-192-169-4-163 | 192.169.4.163 | 192.169.4.240 |
| 47 |  |  | 192.169.4.211 |
| 48 | 行政审批-应急_192-169-4-172 | 192.169.4.172 | 192.169.4.165 |
| 49 |  |  | 192.169.4.219 |
| 50 | 市场流通_192-169-4-174 | 192.169.4.174 | 192.169.4.131 |
| 51 |  |  | 192.169.4.205 |
| 52 | 种业-宅基地-发展规划-192-169-4-196 | 192.169.4.196 | 192.169.4.177 |
| 53 |  |  | 192.169.4.247 |
| 54 | 养殖业-192-169-4-185 | 192.169.4.185 | 192.169.4.167 |
| 55 |  |  | 192.169.4.192 |
| 56 | 农业农村局-宣传与文化综合管理系统 | 192.169.4.202 | 192.169.4.206 |
| 57 |  |  | 192.169.4.204 |

  - 远程接入服务

合同要求：每个账号结合身份验通过VPN远程接入堡垒机进行维护，提供12个月40个远程接入账号。

实现方式：在北京市政务云平台的SSL VPN设备中创建远程访问账号并添加资产。

配置截图：根据合同要求，本月已提供完成101个远程接入账号提供。下表为已提供远程接入账号列表，图为北京市政务云平台的SSL VPN设备为本项目提供账号截图。

| 序号 | 远程接入账号 | 使用单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | nyncj-yantingzhu | 北京市农业农村局 |
| 2 | nyncj-gaochuang | 北京市农业农村局 |
| 3 | nyncj-shengleqi | 北京市农业农村局 |
| 4 | dingxiaofeng | 北京市农业农村局 |
| 5 | guoshengjie | 北京市农业农村局 |
| 6 | jinhao | 北京市农业农村局 |
| 7 | nyncj-yangnan | 北京市农业农村局 |
| 8 | nyncj-yangzhanling | 北京市农业农村局 |
| 9 | nyncj-cs24 | 北京市农业农村局 |
| 10 | nyncj-wuhaihua | 北京市农业农村局 |
| 11 | zgnd-zx | 北京市农业农村局 |
| 12 | zgnd-lsy | 北京市农业农村局 |
| 13 | zgnd-yzc | 北京市农业农村局 |
| 14 | zgnd-mrd | 北京市农业农村局 |
| 15 | nyncj-zhangkun | 北京市农业农村局 |
| 16 | nync-liuyinxuan | 北京市农业农村局 |
| 17 | nky-dsjzx-zkdd-rhn | 北京市农业农村局 |
| 18 | nync-duqilin | 北京市农业农村局 |
| 19 | nync-yuanbowen | 北京市农业农村局 |
| 20 | nyncj-houying | 北京市农业农村局 |
| 21 | nyncj-liuyixuan | 北京市农业农村局 |
| 22 | nyncj-zhaiguosheng | 北京市农业农村局 |
| 23 | nyncj-wangwei | 北京市农业农村局 |
| 24 | nyncj-lijianfeng | 北京市农业农村局 |
| 25 | nyncj-yuxiang | 北京市农业农村局 |
| 26 | nyncj-zhangwei | 北京市农业农村局 |
| 27 | nyncj-bigdata | 北京市农业农村局 |
| 28 | nyncj-dengbao | 北京市农业农村局 |
| 29 | nyncj-huangweiliang | 北京市农业农村局 |
| 30 | nyncj-weipeigang | 北京市农业农村局 |
| 31 | nyncj-zhangzeyu | 北京市农业农村局 |
| 32 | nyncj-liujuan | 北京市农业农村局 |
| 33 | nyncj-zhengjiayi | 北京市农业农村局 |
| 34 | nyncj-lipan | 北京市农业农村局 |
| 35 | yangchunwei | 北京市农业农村局 |
| 36 | chenwuhao | 北京市农业农村局 |
| 37 | caoapei | 北京市农业农村局 |
| 38 | fengtao | 北京市农业农村局 |
| 39 | nieyi | 北京市农业农村局 |
| 40 | zhangshifeng | 北京市农业农村局 |
| 41 | liuxiaoli | 北京市农业农村局 |
| 42 | nyncj-liuxin | 北京市农业农村局 |
| 43 | zhaojiachen | 北京市农业农村局 |
| 44 | tanghaoqun | 北京市农业农村局 |
| 45 | wangzhixue | 北京市农业农村局 |
| 46 | zhangjiankai | 北京市农业农村局 |
| 47 | xuwei | 北京市农业农村局 |
| 48 | wujiazhong | 北京市农业农村局 |
| 49 | wangxiaofeng | 北京市农业农村局 |
| 50 | huyipeng | 北京市农业农村局 |
| 51 | zhouderui | 北京市农业农村局 |
| 52 | liyifei | 北京市农业农村局 |
| 53 | nyncj-qili | 北京市农业农村局 |
| 54 | nyncj-xuexiaojuan | 北京市农业农村局 |
| 55 | nyncj-wq | 北京市农业农村局 |
| 56 | nyncj-dt | 北京市农业农村局 |
| 57 | nyncj-tw | 北京市农业农村局 |
| 58 | nyncj-dzj | 北京市农业农村局 |
| 59 | nyncj-zw | 北京市农业农村局 |
| 60 | nyncj-cs23 | 北京市农业农村局 |
| 61 | nyncj-cs22 | 北京市农业农村局 |
| 62 | nyncj-cs21 | 北京市农业农村局 |
| 63 | nyncj-cs20 | 北京市农业农村局 |
| 64 | nyncj-cs19 | 北京市农业农村局 |
| 65 | nyncj-cs18 | 北京市农业农村局 |
| 66 | nyncj-cs17 | 北京市农业农村局 |
| 67 | nyncj-cs16 | 北京市农业农村局 |
| 68 | nyncj-cs15 | 北京市农业农村局 |
| 69 | nyncj-cs14 | 北京市农业农村局 |
| 70 | nyncj-cs13 | 北京市农业农村局 |
| 71 | nyncj-cs10 | 北京市农业农村局 |
| 72 | nyncj-cs09 | 北京市农业农村局 |
| 73 | nyncj-cs08 | 北京市农业农村局 |
| 74 | nyncj-cs07 | 北京市农业农村局 |
| 75 | nyncj-cs06 | 北京市农业农村局 |
| 76 | nyncj-cs05 | 北京市农业农村局 |
| 77 | nyncj-cs04 | 北京市农业农村局 |
| 78 | nyncj-cs03 | 北京市农业农村局 |
| 79 | nyncj-cs02 | 北京市农业农村局 |
| 80 | zongheceshi | 北京市农业农村局 |
| 81 | zhangchunpeng2 | 北京市农业农村局 |
| 82 | liyunfeng | 北京市农业农村局 |
| 83 | nyncj-xmk2 | 北京市农业农村局 |
| 84 | nyncj-xmk1 | 北京市农业农村局 |
| 85 | NYNCJ-FY3 | 北京市农业农村局 |
| 86 | NYNCJ-FY2 | 北京市农业农村局 |
| 87 | NYNCJ-FY1 | 北京市农业农村局 |
| 88 | nyncj-sz2 | 北京市农业农村局 |
| 89 | nyncj-sz1 | 北京市农业农村局 |
| 90 | XCZX-CCB | 北京市农业农村局 |
| 91 | nyncj-7 | 北京市农业农村局 |
| 92 | nyncj-6 | 北京市农业农村局 |
| 93 | nyncjcs | 北京市农业农村局 |
| 94 | ls-fi2 | 北京市农业农村局 |
| 95 | ls-fi1 | 北京市农业农村局 |
| 96 | nyncj-dsj2 | 北京市农业农村局 |
| 97 | nyncj-dsj1 | 北京市农业农村局 |
| 98 | nyncj-3 | 北京市农业农村局 |
| 99 | nyncj-2 | 北京市农业农村局 |
| 100 | nyncj-1 | 北京市农业农村局 |
| 101 | nyncj | 北京市农业农村局 |

  - WAF防护服务

合同要求:在网站前端架设WAF防护服务，保证用户网站对已知安全隐患进行防护，实时升级漏洞补丁，配置防护策略，可起到前端防护作用，提供12个月49个WAF防护服务。

实现方式：通过在网站前端部署WAF防护ip服务，预启动WAF防护模式，实现用户网站对已知安全隐患进行防护，本月提供49个WAF防护IP服务，下图为本项目WAF服务部署上线截图：

- 云主机深度监控服务

  - 7*24小时云主机深度监控服务

合同要求：在主机中部署探针深度监测主机运行情况。提供7x24小时运维值守、30分钟内应急响应，不仅限于机房巡检、云平台和硬件监控，同时提供应急问题排查协助、协助处理应用故障等服务，并提供相关报告。

实现方式：通过每日白天及晚上对云主机性能进行1次监控，判断云主机是否正常。提供7x24小时运维值守、30分钟内应急响应，不仅限于机房巡检、云平台和硬件监控，同时提供应急问题排查协助、协助处理应用故障等服务，并根据实际场景按客户要求提供相关月报。

主机监控及重要业务升级时限：30分钟

通告范围：京办群，电话通知

首次通告：需在故障确认后10分钟内，通告故障基本影响、故障初步分析、故障处理安排

故障处理进展同步：首次通告后，每20分钟在通告范围指定的群内同步故障处理进展，无进展也要同步，直至故障处理完成。

本月监控数据如下：

| 日期 | 白班负责人 | 夜班负责人 | 是否正常 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年11月1日 | 王春光 | 杨涵 | 正常 |
| 2025年11月2日 | 张昊 | 陈禹 | 正常 |
| 2025年11月3日 | 王春光 | 杨涵 | 正常 |
| 2025年11月4日 | 张昊 | 陈禹 | 正常 |
| 2025年11月5日 | 王春光 | 杨涵 | 正常 |
| 2025年11月6日 | 张昊 | 陈禹 | 正常 |
| 2025年11月7日 | 王春光 | 杨涵 | 正常 |
| 2025年11月8日 | 张昊 | 陈禹 | 正常 |
| 2025年11月9日 | 王春光 | 杨涵 | 正常 |
| 2025年11月10日 | 张昊 | 陈禹 | 正常 |
| 2025年11月11日 | 王春光 | 杨涵 | 正常 |
| 2025年11月12日 | 张昊 | 陈禹 | 正常 |
| 2025年11月13日 | 王春光 | 杨涵 | 正常 |
| 2025年11月14日 | 张昊 | 陈禹 | 正常 |
| 2025年11月15日 | 王春光 | 杨涵 | 正常 |
| 2025年11月16日 | 张昊 | 陈禹 | 正常 |
| 2025年11月17日 | 王春光 | 杨涵 | 正常 |
| 2025年11月18日 | 张昊 | 陈禹 | 正常 |
| 2025年11月19日 | 王春光 | 杨涵 | 正常 |
| 2025年11月20日 | 张昊 | 陈禹 | 正常 |
| 2025年11月21日 | 王春光 | 杨涵 | 正常 |
| 2025年11月22日 | 张昊 | 陈禹 | 正常 |
| 2025年11月23日 | 王春光 | 杨涵 | 正常 |
| 2025年11月24日 | 张昊 | 陈禹 | 正常 |
| 2025年11月25日 | 王春光 | 杨涵 | 正常 |
| 2025年11月26日 | 张昊 | 陈禹 | 正常 |
| 2025年11月27日 | 王春光 | 杨涵 | 正常 |
| 2025年11月28日 | 张昊 | 陈禹 | 正常 |
| 2025年11月29日 | 王春光 | 杨涵 | 正常 |
| 2025年11月30日 | 张昊 | 陈禹 | 正常 |